# Treeathlon

# Soluții urbane sustenabile la scară mică pentru îmbunătățirea serviciilor ecosistemice și reducerea poluării provenite din transport în Biharia și Derecske

# Planul de Acțiune Treeathlon

mai 2026

# Planul de Acțiune Treeathlon

Titlul proiectului: Treeathlon – Soluții urbane sustenabile la scară mică pentru îmbunătățirea serviciilor ecosistemice și reducerea poluării provenite din transport în Biharia și Derecske Codul proiectului: ROHU00467 Titlul publicației: Planul de Acțiune Treeathlon Autor(i): CITY-LAB Kft. Colaborator(i): – Număr de pagini: 46 de pagini Data publicării: 29 mai 2026

Cuprins

Introducere	3

Situația de plecare și principalele provocări	4

Viziunea și sistemul de obiective	5

Viziunea și obiectivele generale	5

Viziunea	5

Obiective generale	5

Obiective strategice	6

Obiectiv strategic 1 – Crearea unei infrastructuri verzi urbane reziliente climatic și biodiverse	6

Obiectiv specific 2 – Îmbunătățirea capacității de adaptare climatică a localităților prin soluții de gestionare a apei bazate pe natură	6

Obiectiv specific 3 – Consolidarea gestionării circulare a deșeurilor și reducerea generării locale de deșeuri	7

Obiectiv specific 4 – Creșterea ponderii modurilor de transport sustenabile și active	7

Obiectiv specific 5 – Reducerea presiunilor de mediu provenite din transport și dezvoltarea unor spații publice mai plăcute pentru viață	7

Obiectiv specific 6 – Consolidarea unor comunități locale responsabile față de mediu și active social	8

Domenii tematice de intervenție și măsuri	8

Dezvoltarea spațiilor verzi urbane și plantarea arborilor pe străzi	8

Activitatea 1.1. – Trees4NextGen: străzi verzi și program de adopție a arborilor	8

Activitatea 1.2. – Micropăduri urbane și program de perdele forestiere de protecție la Derecske	11

Activitatea 1.3. – Grădină comunitară și livadă urbană la Derecske	12

Activitatea 1.4. – Grădini ale biodiversității în Biharia și Derecske	15

Reținerea apei și gestionarea sustenabilă a apelor pluviale	17

Activitatea 2.1. – Grădini de ploaie urbane și program de gestionare a apelor pluviale în Biharia și Derecske	17

Activitatea 2.2. – Program de reținere a apei la scară peisajeră la Derecske	19

Gestionarea sustenabilă a deșeurilor și compostarea	21

Activitatea 3.1. – Program circular de gestionare a deșeurilor verzi și de compostare	21

Încurajarea mobilității urbane sustenabile	24

Activitatea 4.1. – Program de dezvoltare a infrastructurii și serviciilor pentru bicicliști	24

Reducerea poluării provenite din transport	26

Activitatea 5.1. – Străzi liniștite – Temperarea traficului în zonele rezidențiale din Biharia și Derecske	26

Conștientizarea populației și educația ecologică	28

Activitatea 6.1. – Programul Comunitatea Verde Treeathlon	28

Activitatea 6.2. – Traseul tematic Treeathlon la Derecske	31

Activitatea 6.3. – Campania de mobilitate „E bine să mergi cu bicicleta!”	33

Cadrul de implementare	35

Coordonarea implementării	35

Implicarea continuă a actorilor locali	35

Calendarul implementării	36

Sinteza finanțării	37

Monitorizare și evaluare	38

# Introducere

Proiectul „Soluții urbane sustenabile la scară mică pentru îmbunătățirea serviciilor ecosistemice și reducerea poluării provenite din transport în Biharia și Derecske” – Treeathlon este o inițiativă transfrontalieră româno-maghiară, implementată în cadrul priorității 1 (Cooperare pentru o zonă transfrontalieră mai verde și mai rezilientă între România și Ungaria) a Programului Interreg VI-A România-Ungaria din ciclul 2021-2027. Proiectul se desfășoară în perioada iunie 2025 – decembrie 2027, în cadrul cooperării dintre Primăria Orașului Derecske din Ungaria (partener lider) și Primăria Comunei Biharia din România.

Localitățile de pe ambele părți ale graniței se confruntă cu provocări similare:

Pe de o parte, schimbările climatice afectează tot mai mult comunitățile locale și accelerează declinul serviciilor furnizate de ecosisteme, care ar avea însă un rol important în atenuarea efectelor schimbărilor climatice și în adaptarea la acestea;

pe de altă parte, din cauza urbanizării și motorizării în creștere poluarea provenită din transport, zgomotul și poluarea aerului cauzate de traficul auto devin tot mai semnificative și în localitățile mai mici.

Ca răspuns la aceste provocări, obiectivul general al proiectului Treeathlon este de a consolida capacitatea de adaptare climatică și calitatea vieții în Derecske și Biharia. Acest lucru se urmărește prin intervenții urbane la scară mică, realizate cu implicarea comunității locale, care îmbunătățesc serviciile ecosistemice și reduc presiunile de mediu provenite din transport. Proiectul se adresează în primul rând specialiștilor locali, factorilor de decizie și locuitorilor – în special tinerilor – și vizează progrese măsurabile în dezvoltarea infrastructurii verzi și albastre a localităților, îmbunătățirea climei urbane și a calității aerului, precum și conservarea biodiversității.

Planul de Acțiune Treeathlon, care vizează îmbunătățirea serviciilor ecosistemice ale localităților și reducerea poluării legate de transport, are ca scop să ofere un plan cuprinzător, dar totodată ușor de implementat pentru Derecske și Biharia, care doresc să îmbunătățească, prin intervenții la scară mică, calitatea vieții în localitățile lor.

Planul de Acțiune Treeathlon prezintă măsuri concrete, calendare și responsabilități, asigurând o abordare coordonată a implementării soluțiilor la scară mică planificate. Acesta servește drept document orientativ pentru implementarea proiectului, sprijinind eforturile sistematice și organizate în vederea atingerii obiectivelor stabilite. Planul de acțiune depășește perioada de implementare a proiectului, întrucât definește și numeroase măsuri care se extind dincolo de cadrul proiectului.

Este important de subliniat că punerea în aplicare a activităților formulate în prezentul Plan de Acțiune necesită resurse financiare semnificative. Marea majoritate a măsurilor planificate nu pot fi realizate nici din resursele disponibile în cadrul proiectului Treeathlon, nici exclusiv din bugetul propriu al Primăriei Orașului Derecske și al Primăriei Comunei Biharia. Proiectul Treeathlon asigură finanțarea doar pentru câteva elemente concrete, prestabilite – în special pentru cei 1 000 de arbori achiziționați în cadrul programului Trees4NextGen, bicicletele serviciului de închiriere Bikes4Rent, centrul de turism cu bicicleta din Derecske și infrastructura Parcului de Biodiversitate din Biharia, precum și pentru activitățile de conștientizare și consolidare a capacităților (seminare, programe școlare, campanii, Zilele Treeathlon). Realizarea celorlalte activități incluse în Planul de Acțiune – printre care crearea micro-pădurilor urbane și a perdelelor forestiere de protecție, grădina comunitară și livada, grădinile de ploaie și reținerea apei la scară teritorială, programul de compostare, extinderea ulterioară a infrastructurii pentru biciclete, intervențiile de calmare a traficului, precum și amenajarea traseului tematic educativ – necesită atragerea unor resurse externe viitoare, neasigurate în prezent, în special fonduri nerambursabile. În consecință, „sursele posibile” menționate la fiecare măsură desemnează în mare parte oportunități viitoare de finanțare naționale și europene (de ex. TOP Plusz, Programul Operațional Regional Nord-Vest, Interreg, LIFE), pentru care cele două unități administrativ-teritoriale vor trebui să depună proiecte în viitor în vederea realizării acestora.

# Situația de plecare și principalele provocări

Localitățile Derecske și Biharia se confruntă cu numeroase provocări de mediu care afectează localitățile din Europa Centrală și de Est, marcate de utilizarea agricolă a terenurilor. Efectele schimbărilor climatice – valurile de căldură mai frecvente, perioadele de secetă, evenimentele extreme de precipitații și declinul biodiversității – devin tot mai pronunțate, în timp ce motorizarea în creștere și presiunile de mediu provenite din transport degradează în continuare calitatea mediului local. De aceea, obiectivul fundamental al proiectului Treeathlon este consolidarea serviciilor ecosistemice ale localităților și reducerea poluării provenite din transport prin intervenții bazate pe natură, la scară mică și ușor de implementat.

Analiza stării mediului din cele două localități a arătat că, în multe cazuri, elementele infrastructurii verzi și albastre nu formează un sistem coerent. Deși ambele localități dispun de spații verzi semnificative, distribuția acestora este neuniformă, iar valoarea și conectivitatea lor ecologică sunt limitate.

Fondul de arbori al localităților joacă un rol important în reglarea microclimatului, îmbunătățirea calității aerului și menținerea biodiversității. Dezvoltarea spațiilor verzi, plantarea arborilor pe străzi și consolidarea conexiunilor ecologice necesită intervenții suplimentare; în prezent, atât la Derecske, cât și în Biharia lipsește cadrul pentru o dezvoltare a spațiilor verzi cu viziune strategică, pe termen lung și adaptată la schimbările climatice.

În ambele localități, declinul serviciilor ecosistemice reprezintă o provocare majoră: schimbările climatice, dominanța terenurilor agricole, fragmentarea habitatelor și restrângerea zonelor seminaturale afectează negativ funcționarea sistemelor ecologice, localitățile fiind caracterizate de un declin treptat al biodiversității. Deși Derecske se află într-o situație mai favorabilă datorită prezenței unor pajiști mai întinse, a zonelor umede și a ariilor protejate, atât în Biharia, cât și în Derecske este necesară protejarea și dezvoltarea polenizatorilor, a florei și faunei locale, precum și a habitatelor seminaturale și a coridoarelor ecologice.

În domeniul gestionării apei la nivel local, una dintre cele mai importante probleme este aplicarea vechii abordări de gestionare a apei, potrivit căreia apele pluviale trebuie evacuate rapid din spațiile publice și din localitate. O parte semnificativă a precipitațiilor care cad pe localități părăsește zona în scurt timp, în timp ce în perioadele de vară devin tot mai frecvente perioadele de deficit de apă și de secetă. Creșterea suprafețelor impermeabilizate și practicile tradiționale de drenaj amplifică efectul de insulă de căldură și reduc capacitatea naturală de reținere a apei, precum și efectul de reglare climatică al suprafețelor de apă. În vederea adaptării la schimbările climatice, reținerea apei, valorificarea locală a apei de ploaie și aplicarea unor soluții de gestionare a apei bazate pe natură devin tot mai importante.

În gestionarea deșeurilor la nivel local, valorificarea locală a deșeurilor verzi și a biodeșeurilor rămâne o provocare. Deși o parte importantă a populației (peste 60%) compostează deșeurile verzi generate, se produce totuși o cantitate semnificativă de deșeuri organice în gospodării, în instituțiile publice și în spațiile publice. Consolidarea principiilor economiei circulare, încurajarea compostării comunitare și casnice, precum și valorificarea locală a compostului sau a mulciului rezultat pot aduce beneficii de mediu și economice considerabile.

În domeniul transportului, cea mai importantă provocare o reprezintă dominanța utilizării automobilului. Deși localitățile, prin dimensiunea lor, oferă condiții favorabile pentru mers pe jos și mers cu bicicleta, ponderea modurilor de transport active poate fi crescută în continuare. Parcul auto în creștere, naveta și traficul de tranzit încă semnificativ contribuie la poluarea aerului, la emisiile de gaze cu efect de seră și la poluarea fonică. Dezvoltarea unei infrastructuri pietonale și pentru bicicliști sigure și atractive, precum și amenajarea spațiilor verzi de-a lungul drumurilor publice (de ex. fâșii verzi de separare, sensuri giratorii) servesc deopotrivă obiectivelor de dezvoltare a transportului sustenabil, de protecția mediului și de sănătate.

Pe baza celor de mai sus, pentru Derecske și Biharia se justifică realizarea unor intervenții integrate care, în același timp, consolidează serviciile ecosistemice ale localităților, cresc capacitatea de adaptare climatică, sprijină biodiversitatea, favorizează reținerea apei la fața locului, reduc generarea de deșeuri și încurajează utilizarea modurilor de transport sustenabile. Planul de acțiune elaborat în cadrul proiectului Treeathlon își propune să ofere răspunsuri practice, la scară mică și sustenabile pe termen lung la aceste provocări.

# Viziunea și sistemul de obiective

## Viziunea și obiectivele generale

### Viziunea

„Până în 2035, Derecske și Biharia vor deveni localități adaptate climatic, verzi și plăcute pentru viață, în care o infrastructură verde și albastră dezvoltată, soluțiile bazate pe natură, resursele de apă reținute la fața locului, gestionarea circulară a deșeurilor și mobilitatea sustenabilă contribuie împreună la îmbunătățirea calității vieții populației, la conservarea biodiversității și la reducerea presiunilor de mediu provenite din transport.”

### Obiective generale

Obiectiv general 1 – Consolidarea serviciilor ecosistemice ale localităților și a capacității de adaptare climatică

Prin dezvoltarea infrastructurii verzi și albastre a localităților, creșterea biodiversității, reținerea apelor pluviale la fața locului și încurajarea gestionării circulare a resurselor, îmbunătățirea calității și cantității serviciilor ecosistemice locale, precum și creșterea rezilienței localităților față de efectele schimbărilor climatice.

Obiectiv general 2 – Reducerea presiunilor de mediu provenite din transport și promovarea mobilității sustenabile

Prin creșterea ponderii deplasărilor pe jos și cu bicicleta, reducerea poluării aerului și a poluării fonice provenite din transport, precum și modelarea obiceiurilor de mobilitate ale populației, îmbunătățirea calității vieții în mediul urban și a condițiilor pentru un stil de viață sănătos.

## Obiective strategice

Obiectivele strategice sunt cele mai importante elemente ale viziunii Planului de Acțiune Comun Treeathlon: ele stabilesc direcția intervențiilor și definesc totodată schimbările de mediu, sociale și teritoriale dorite, pe care Derecske și Biharia doresc să le atingă pe termen lung. Obiectivele strategice ale Planului de Acțiune răspund provocărilor comune ale celor două localități – efectele schimbărilor climatice, declinul serviciilor ecosistemice și al biodiversității, precum și presiunile de mediu provenite din transport – în concordanță cu obiectivul general al proiectului Treeathlon, care vizează creșterea rezilienței localităților, îmbunătățirea serviciilor ecosistemice și reducerea poluării provenite din transport. Obiectivele strategice sprijină deopotrivă aplicarea soluțiilor bazate pe natură, promovarea mobilității sustenabile și participarea activă a populației la tranziția verde a localităților.

### Obiectiv strategic 1 – Crearea unei infrastructuri verzi urbane reziliente climatic și biodiverse

Obiectivul localităților Derecske și Biharia este dezvoltarea cantitativă și calitativă a sistemului de spații verzi urbane, astfel încât mediul urban să se adapteze mai bine la efectele schimbărilor climatice. Obiectivul include extinderea și conservarea fondului de arbori, crearea de micropăduri urbane, habitate favorabile biodiversității și spații verzi seminaturale, precum și creșterea valorii ecologice a spațiilor verzi existente. Un element important al obiectivului strategic este dezvoltarea în rețea a infrastructurii verzi urbane, care servește deopotrivă conservarea biodiversității, adaptarea climatică, îmbunătățirea calității vieții populației și consolidarea serviciilor ecosistemice.

Indicatori de rezultat:

Suprafața de spațiu verde pe cap de locuitor (m²/loc.) Ponderea acoperirii cu coronament în intravilan (%)

### Obiectiv specific 2 – Îmbunătățirea capacității de adaptare climatică a localităților prin soluții de gestionare a apei bazate pe natură

Obiectivul localităților este creșterea reținerii și valorificării la fața locului a apelor pluviale, precum și îmbunătățirea bilanțului hidric al localităților, în vederea pregătirii pentru efectele schimbărilor climatice. Obiectivul se concentrează în special pe atenuarea problemelor generate de evenimentele meteorologice extreme, reducerea efectelor perioadelor de secetă și îmbunătățirea alimentării cu apă a spațiilor verzi. Obiectivul strategic favorizează aplicarea mai largă a soluțiilor de gestionare a apei bazate pe natură – de exemplu grădini de ploaie, bioswale-uri, spații verzi de reținere a apei și sisteme casnice de colectare a apei de ploaie – contribuind la reziliența de mediu pe termen lung a localităților.

Indicatori de rezultat:

Reducerea cantității de ape pluviale evacuate din localitate (%) Ponderea intravilanului dotat cu soluții de gestionare a apei bazate pe natură (%)

### Obiectiv specific 3 – Consolidarea gestionării circulare a deșeurilor și reducerea generării locale de deșeuri

Obiectivul administrațiilor locale este creșterea valorificării la fața locului a deșeurilor verzi și a biodeșeurilor, precum și răspândirea compostării în rândul populației, instituțiilor și comunităților. Obiectivul contribuie la reducerea generării de deșeuri, la consolidarea abordării economiei circulare și la asigurarea aportului de materie organică necesar întreținerii spațiilor verzi locale. Obiectivul strategic sprijină dezvoltarea compostării comunitare, a compostării casnice și a gestionării deșeurilor verzi la nivel local, reducând astfel presiunea asupra mediului și costurile de gestionare a deșeurilor.

Indicatori de rezultat:

Ponderea gospodăriilor care practică compostarea (%) Cantitatea de deșeuri municipale depozitate pe cap de locuitor (kg/loc.)

### Obiectiv specific 4 – Creșterea ponderii modurilor de transport sustenabile și active

Obiectivul localităților partenere este creșterea rolului mersului pe jos și cu bicicleta în deplasările locale și îmbunătățirea accesibilității sustenabile a instituțiilor publice, a serviciilor urbane și a principalelor unități comerciale. Obiectivul strategic sprijină dezvoltarea infrastructurii și serviciilor pentru bicicliști, îmbunătățirea siguranței rutiere, precum și transformarea treptată a obiceiurilor de mobilitate ale populației. Obiectivul contribuie la o funcționare mai sănătoasă, mai plăcută pentru viață și mai prietenoasă cu mediul a localităților.

Indicatori de rezultat:

Ponderea persoanelor care se deplasează cu bicicleta (%) Ponderea persoanelor care se deplasează pe jos (%) Reducerea ponderii deplasărilor scurte cu automobilul (<1,5 km) (%)

### Obiectiv specific 5 – Reducerea presiunilor de mediu provenite din transport și dezvoltarea unor spații publice mai plăcute pentru viață

Un obiectiv prioritar al localităților Derecske și Biharia este reducerea poluării aerului, a prafului și a zgomotului provenite din transport, precum și îmbunătățirea calității de mediu și a confortului spațiilor publice. Obiectivul strategic favorizează aplicarea măsurilor de temperare a traficului și a dezvoltărilor de infrastructură verde care sporesc siguranța rutieră și reduc presiunea de mediu a transportului. Pe termen lung, obiectivul strategic contribuie la crearea unui mediu de locuit mai sănătos, la consolidarea adaptării climatice și la atingerea obiectivelor de mobilitate sustenabilă.

Indicatori de rezultat:

Variația concentrației de PM10 sau NO₂ provenite din transport (%) Creșterea ponderii străzilor cu trafic temperat (20-30 km/h) (%) Reducerea traficului auto mediu măsurat pe străzile cu trafic temperat (%)

### Obiectiv specific 6 – Consolidarea unor comunități locale responsabile față de mediu și active social

Obiectivul localităților este ca protecția naturii și a mediului, adaptarea climatică și mobilitatea sustenabilă să devină parte a vieții cotidiene a comunităților locale. Obiectivul strategic vizează creșterea conștiinței ecologice a populației, în special a copiilor și tinerilor, consolidarea participării comunitare și răspândirea unor modele de comportament sustenabile. Realizarea obiectivului este sprijinită de programe de educație ecologică, acțiuni comunitare bazate pe voluntariat, trasee tematice și campanii de conștientizare. Un element important al obiectivului strategic este consolidarea cooperării dintre actorii locali și integrarea socială pe termen lung a rezultatelor proiectului Treeathlon.

Indicatori de rezultat:

Ponderea locuitorilor care participă la programe de conștientizare (%) Ponderea elevilor implicați în programe de educație ecologică (%) Ponderea locuitorilor care participă la activități de voluntariat (%)

# Domenii tematice de intervenție și măsuri

## Dezvoltarea spațiilor verzi urbane și plantarea arborilor pe străzi

Dezvoltarea infrastructurii verzi urbane este unul dintre cele mai importante domenii de intervenție ale Planului de Acțiune Treeathlon, care servește deopotrivă adaptarea climatică, conservarea biodiversității și îmbunătățirea calității vieții populației. Arborii, aliniamentele de arbori, micropădurile, grădinile comunitare și spațiile verzi favorabile biodiversității cresc reziliența ecologică a localităților, îmbunătățesc calitatea aerului, atenuează efectul de insulă de căldură și consolidează serviciile ecosistemice. Obiectivul măsurilor este ca sistemul de spații verzi din Derecske și Biharia să devină, pe termen lung, mai coerent, mai rezilient și mai atractiv pentru comunitățile locale. Măsurile aferente acestui domeniu de intervenție sunt următoarele:

Trees4NextGen: străzi verzi și program de adopție a arborilor

Micropăduri urbane și program de perdele forestiere de protecție la Derecske

Grădină comunitară și livadă urbană la Derecske

Grădini ale biodiversității în Biharia și Derecske

| DENUMIREA MĂSURII: |  |
| --- | --- |
| ### Activitatea 1.1. – Trees4NextGen: străzi verzi și program de adopție a arborilor |  |
| PROBLEMA INIȚIALĂ / DESCRIEREA SITUAȚIEI: | Ca urmare a schimbărilor climatice, la Derecske și în Biharia devin tot mai frecvente valurile de căldură estivale, perioadele de secetă și evenimentele meteorologice extreme. Creșterea suprafețelor construite și impermeabilizate amplifică presiunea termică și cea a prafului, în timp ce pe o parte semnificativă a spațiilor publice lipsesc arborii care oferă umbră și spațiile verzi multietajate, astfel încât efectul lor de reglare climatică se manifestă doar limitat. Pentru adaptarea climatică a localităților este necesar un program pe termen lung de plantare de arbori pe străzi și de dezvoltare a spațiilor verzi, care să îmbunătățească treptat reziliența și calitatea vieții în localități. Îngrijirea pe termen lung a arborilor plantați reprezintă adesea o dificultate pentru administrațiile locale, de aceea întreținerea spațiilor verzi nou create trebuie realizată cu implicarea activă a populației. |
| ACTIVITATEA (ACTIVITĂȚILE) PLANIFICATĂ(E): |  |
| Obiectivul măsurii este dezvoltarea de spații verzi adaptate climatic pe străzile din Derecske și Biharia, extinderea fondului de arbori din spațiile publice și implicarea activă a populației în îngrijirea spațiilor verzi plantate. Ca prim pas al intervenției, pe baza cadastrului arborilor realizat în cadrul proiectului Treeathlon și a evaluărilor la fața locului, administrațiile locale desemnează spațiile publice potrivite pentru plantarea de arbori pe străzi și pentru dezvoltarea fâșiilor verzi: în cadrul proiectului Treeathlon, în cele două localități se vor planta în 2026 și 2027 în total 1 000 de arbori noi (câte 500 de bucăți în fiecare localitate). În cadrul măsurii, localitățile doresc să continue programul de plantare de arbori început în cursul proiectului Treeathlon, în urma căruia se planifică plantarea a încă 1 000 de arbori de stradă până în 2030. În mod ideal, plantările de arbori sunt completate de plantări multietajate: acolo unde condițiile locului permit, se recomandă plantarea sub arbori a unor arbuști, plante perene și plante de acoperire a solului, care îmbunătățesc reținerea apelor pluviale la fața locului și reduc uscarea solului. În locurile în care, din cauza rețelelor de utilități sau a profilului îngust al străzii, nu este posibilă plantarea unor arbori mai mari, se vor amenaja rabate de plante perene rezistente la secetă și adaptate climatic, precum și plantări în jardiniere. La plantări sunt favorizate speciile autohtone, adaptate climatic și rezistente la secetă. Ca parte a intervenției, toți arborii nou plantați sunt introduși în cadastrul online al arborilor creat în cadrul proiectului Treeathlon (Hartă interactivă - treeathlon.ro), care asigură evidența fondului de arbori, monitorizarea noilor plantări și urmărirea pe termen lung a ratei de supraviețuire. Un element esențial al inițiativei de plantare de arbori este participarea comunitară: anual se organizează zile de plantare de arbori cu implicarea populației, a organizațiilor civile și a instituțiilor de învățământ. Dintre arborii plantați, câte 100 de bucăți în fiecare localitate (200 de bucăți până în 2030) devin disponibili pentru adopție, astfel încât locuitorii, comunitățile rezidențiale, organizațiile civile locale și instituțiile publice își pot asuma îngrijirea și udarea acestora. |  |
| BUNĂ PRACTICĂ ASOCIATĂ: | Tree City USA; Adoptă un Copac |
| OBIECTIV: | Plantarea a cel puțin 2 000 de arbori noi în spațiile publice din Derecske și Biharia până în 2035, dintre care cel puțin 400 de arbori vor fi adoptați de locuitori, comunități locale și instituții. |
| INDICATORI: | Numărul de arbori din spațiile publice plantați și înregistrați anual (buc.) Suprafața spațiilor verzi stradale amenajate (m²) Numărul de locuitori/comunități participante la programul de adopție a arborilor (buc.) |
| REZULTATE / IMPACTURI AȘTEPTATE: | Intervenția contribuie la îmbunătățirea microclimatului localităților, la creșterea suprafețelor umbrite și la reducerea presiunii termice estivale. Plantarea multietajată îmbunătățește reținerea apelor pluviale la fața locului, reduce presiunea prafului și a zgomotului și crește biodiversitatea urbană. Amenajările îmbunătățesc imaginea străzilor și calitatea estetică a spațiilor publice, întăresc conștiința ecologică a populației și participarea comunitară. Pe termen lung, creșterea spațiilor verzi poate contribui și la îmbunătățirea calității vieții și a atractivității imobiliare a localității. |
| ESTIMAREA COSTURILOR ȘI SURSE DE FINANȚARE: | COST ESTIMAT: Biharia: 3 000 000 RON Derecske: 250 milioane HUF SURSE POSIBILE DE FINANȚARE: programe naționale de plantare de arbori în localități; TOP Plusz (HU), Programul Operațional Regional Nord-Vest 2021-2027 (RO) – programe de dezvoltare a infrastructurii verzi și albastre a localităților; bugetul administrației locale (fonduri de protecția mediului) sprijin din partea responsabilității sociale a companiilor (CSR) programe ale Uniunii Europene (Interreg, LIFE) |
| CADRU TEMPORAL / CALENDAR: | Măsură pe termen scurt și mediu (2026–2030) PRINCIPALELE JALOANE: 2026–2027: desemnarea locurilor de plantare, primele zile și campanii de plantare, crearea sistemului de monitorizare online; 2028–2029: atingerea valorilor-țintă, evaluarea rezultatelor; 2030-2035: extinderea programului către noi zone. |
| ORGANIZAȚIE RESPONSABILĂ / ACTORI: | RESPONSABIL: Primăria Orașului Derecske Primăria Comunei Biharia PARTENERI: organizațiile de gospodărire urbană ale localităților; specialiști peisagiști și ingineri horticultori; populația, comunitățile locale; organizațiile societății civile; instituțiile de învățământ. |
| RISCURI ȘI MĂSURI DE ATENUARE: | USCAREA PLANTĂRILOR, ÎNGRIJIREA NECORESPUNZĂTOARE ÎN PRIMII ANI – Utilizarea speciilor rezistente la secetă, elaborarea unui plan de irigare, mulcirea și operarea programului de adopție a arborilor de către populație. PARTICIPARE SCĂZUTĂ A POPULAȚIEI LA PROGRAMUL DE ADOPȚIE A ARBORILOR – Promovarea inițiativei, campanii comunitare. |
| MENȚINERE ȘI SUSTENABILITATE: | Întreținerea arborilor și a spațiilor verzi plantate se integrează treptat în practica anuală de gestionare a spațiilor verzi și de gospodărire urbană a administrațiilor locale. Sustenabilitatea pe termen lung a programului Trees4NextGen este consolidată de sistemul de adopție a arborilor, precum și de implicarea populației și a comunităților locale în îngrijirea spațiilor verzi. Cadastrul online al arborilor Treeathlon asigură urmărirea menținerii noilor plantări. Rezultatele și experiențele inițiativei pot servi drept bază pentru dezvoltarea pe termen lung a infrastructurii verzi a localităților. |

| DENUMIREA MĂSURII: |  |
| --- | --- |
| ### Activitatea 1.2. – Micropăduri urbane și program de perdele forestiere de protecție la Derecske |  |
| PROBLEMA INIȚIALĂ / DESCRIEREA SITUAȚIEI: | La Derecske, efectele schimbărilor climatice – valurile de căldură estivale, perioadele de secetă și eroziunea eoliană a terenurilor agricole – se manifestă tot mai puternic. Spațiile verzi urbane sunt în multe locuri deficitare sau au valoare ecologică scăzută. Crearea unor micropăduri urbane dens plantate și a unor perdele forestiere de protecție a câmpurilor poate contribui la îmbunătățirea microclimatului local, la creșterea biodiversității, la reducerea poluării aerului provenite din transport, precum și la consolidarea rezilienței terenurilor agricole față de schimbările climatice. |
| ACTIVITATEA (ACTIVITĂȚILE) PLANIFICATĂ(E): |  |
| Obiectivul activității este crearea mai multor micropăduri urbane mai mici pe terenuri aflate în proprietatea administrației locale sau subutilizate, precum și înființarea de perdele forestiere de protecție pe terenuri agricole, care ar contribui la îmbunătățirea climei urbane și la protecția terenurilor agricole împotriva eroziunii eoliene. Ca parte a amenajărilor, se pot înființa micropăduri urbane și perdele forestiere de protecție de dimensiuni mai mici, folosind specii autohtone și adaptate climatic, prin metode de plantare densă de tip Miyawaki sau altele. Prin utilizarea unor specii autohtone de arbori și arbuști plantate dens, asemănător metodei Miyawaki, s-ar crea spații verzi biodiverse cu dezvoltare rapidă. Activitatea poate include organizarea unor zile comunitare de plantare, implicarea școlilor locale și a organizațiilor civile, precum și amplasarea unor panouri educative aferente zonelor plantate. |  |
| BUNĂ PRACTICĂ ASOCIATĂ: | Tree City USA; URBforDAN; Adoptă un Copac |
| OBIECTIV: | Crearea, până în 2035, a cel puțin 4 micropăduri urbane (cca. 500 m2) și a 2 perdele forestiere de protecție în extravilan (cca. 2 km) la Derecske. |
| INDICATORI: | Suprafața micropădurilor și perdelelor forestiere de protecție create (m2) Numărul de arbori și arbuști plantați (buc.) |
| REZULTATE / IMPACTURI AȘTEPTATE: | Programul de împădurire contribuie la atenuarea efectului de insulă de căldură urbană, la îmbunătățirea calității aerului și la reducerea presiunii prafului și a zgomotului. Micropădurile cresc biodiversitatea urbană, oferă habitate noi numeroaselor specii de animale și îmbunătățesc reținerea apelor pluviale la fața locului. Perdelele forestiere de protecție din extravilan reduc uscarea solului și eroziunea eoliană pe terenurile aflate în exploatare agricolă și contribuie la adaptarea climatică a terenurilor agricole. Plantările comunitare și elementele educative întăresc conștiința ecologică a tinerilor și a populației și activitatea comunitară locală. |
| ESTIMAREA COSTURILOR ȘI SURSE DE FINANȚARE: | COST ESTIMAT: Derecske: 100 milioane HUF SURSE POSIBILE DE FINANȚARE: Programul de plantare de arbori în localități (Pagina principală - Împădurirea națională); sprijin agricol asigurat din Politica Agricolă Comună și din bugetul național; TOP Plusz (HU), Programul Operațional Regional Nord-Vest 2021-2027 (RO) – programe de dezvoltare a infrastructurii verzi și albastre a localităților; programe ale Uniunii Europene (Interreg, LIFE); bugetul administrației locale (fonduri de protecția mediului); sprijin din partea responsabilității sociale a companiilor (CSR). |
| CADRU TEMPORAL / CALENDAR: | Măsură pe termen mediu (2027–2030) PRINCIPALELE JALOANE: 2028: desemnarea locurilor de împădurire; 2029: plantarea pădurilor Miyawaki și a perdelelor forestiere de protecție, zile și campanii de plantare, crearea sistemului de monitorizare; 2030: evaluarea rezultatelor, extinderea măsurii către noi zone. |
| ORGANIZAȚIE RESPONSABILĂ / ACTORI: | RESPONSABIL: Primăria Orașului Derecske PARTENERI: Derecskei Városgazdálkodási Nonprofit Kft. (Societatea de gospodărire urbană din Derecske); fermieri locali; instituțiile de învățământ; specialiști silvici și horticultori; organizații civile și de protecția naturii locale; populația. |
| RISCURI ȘI MĂSURI DE ATENUARE: | USCAREA PLANTĂRILOR TINERE DIN CAUZA PERIOADELOR DE SECETĂ – Utilizarea speciilor de arbori autohtone, rezistente la secetă, elaborarea unui plan de irigare și întreținere, mulcirea și introducerea unor programe comunitare de îngrijire. PARTICIPARE SCĂZUTĂ A POPULAȚIEI LA ACȚIUNILE COMUNITARE DE PLANTARE – Organizarea unor evenimente comunitare atractive, programe școlare și acțiuni de adopție, comunicare și educație continuă. |
| MENȚINERE ȘI SUSTENABILITATE: | Întreținerea micropădurilor și a perdelelor forestiere de protecție se integrează treptat în practica de gestionare a spațiilor verzi a administrațiilor locale. Întreținerea pădurilor plantate este sprijinită de inițiative de îngrijire școlare și comunitare. Necesarul de întreținere al zonelor plantate scade treptat pe măsura dezvoltării vegetației, în timp ce valoarea lor ecologică crește continuu. Experiențele măsurii pot contribui la fundamentarea viitoarelor dezvoltări de împădurire și de adaptare climatică ale localităților. |

| DENUMIREA MĂSURII: |  |
| --- | --- |
| ### Activitatea 1.3. – Grădină comunitară și livadă urbană la Derecske |  |
| PROBLEMA INIȚIALĂ / DESCRIEREA SITUAȚIEI: | La Derecske există terenuri municipale subutilizate care în prezent au valoare de spațiu verde, valoare ecologică și funcție comunitară limitate, astfel încât dezvoltarea lor ca spații verzi este justificată. Deși în localitate majoritatea gospodăriilor dispun de grădină, acestea sunt folosite în mică măsură pentru cultivarea de plante și fructe. Cauzele includ, printre altele, lipsa timpului liber și a motivației, precum și, în cazul generațiilor mai tinere, lipsa cunoștințelor practice de grădinărit. Grădina comunitară și livada urbană pot contribui deopotrivă la producția locală de alimente, la coeziunea comunitară, la educația ecologică și la creșterea biodiversității. |
| ACTIVITATEA (ACTIVITĂȚILE) PLANIFICATĂ(E): |  |
| Obiectivul măsurii este crearea unei grădini comunitare și a unei livezi urbane la Derecske, care favorizează producția locală de alimente, biodiversitatea urbană, coeziunea comunitară și conștientizarea ecologică. Ca prim pas, administrația locală desemnează terenurile municipale sau alte terenuri disponibile potrivite pentru amenajarea grădinii comunitare, iar apoi, dintre locațiile posibile, locul de realizare este ales prin vot al populației. Pe terenul selectat se amenajează infrastructura necesară funcționării: printre altele, se împrejmuiește terenul, se construiesc straturi înălțate, un depozit comunitar de unelte, locuri de odihnă și compostoare, se realizează un punct de alimentare cu apă și un sistem de colectare a apei de ploaie de mică capacitate. În grădină își găsesc locul straturi înălțate (minimum 15 bucăți), o livadă alcătuită din soiuri autohtone sau tradiționale de peisaj (minimum 10 arbori), precum și plante favorabile polenizatorilor. Grădina comunitară și livada pot fi folosite și îngrijite de locuitorii locali – prin concurs organizat de administrația locală – în scopul cultivării de legume, fructe și plante aromatice. La întreținerea grădinii și a livezii trebuie favorizate metodele și soluțiile de cultivare sustenabile și prietenoase cu natura: de ex. cultivarea fără substanțe chimice, compostarea și mulcirea, utilizarea colectării apei de ploaie, crearea de fâșii de flori de câmp etc. Inițiativa este completată de demonstrații de grădinărit, ateliere, activități școlare și evenimente comunitare care promovează grădinăritul sustenabil, compostarea, valorificarea apei de ploaie și producția locală de alimente. |  |
| BUNĂ PRACTICĂ ASOCIATĂ: | Livezi naturale (Veszprém-Balaton 2023, Capitală Europeană a Culturii) |
| OBIECTIV: | Crearea și operarea până în 2035 a cel puțin unei grădini comunitare și a unei livezi la Derecske, cu implicarea activă a minimum 20 de locuitori. |
| INDICATORI: | Suprafața grădinii comunitare și a livezii create (m2) Numărul de locuitori participanți la program (pers.) |
| REZULTATE / IMPACTURI AȘTEPTATE: | Măsura crește valoarea ecologică a spațiilor verzi ale localității, consolidează biodiversitatea locală și contribuie totodată la conștientizarea ecologică, la răspândirea cunoștințelor de grădinărit sustenabil și la promovarea producției locale de alimente. Programul întărește relațiile comunitare, cooperarea voluntară și transferul de cunoștințe între generații, sprijinind în același timp un stil de viață sănătos și reutilizarea în scop comunitar a terenurilor urbane subutilizate. Pe termen lung, grădinile comunitare și livezile îndeplinesc și funcții de recreere și educație. |
| ESTIMAREA COSTURILOR ȘI SURSE DE FINANȚARE: | COST ESTIMAT: Derecske: 30 milioane HUF SURSE POSIBILE DE FINANȚARE: TOP Plusz (HU), Programul Operațional Regional Nord-Vest 2021-2027 (RO) – programe de dezvoltare a infrastructurii verzi și albastre a localităților; bugetul administrației locale; programe ale Uniunii Europene (Interreg, LIFE). |
| CADRU TEMPORAL / CALENDAR: | Măsură pe termen mediu și lung (2028–2035) PRINCIPALELE JALOANE: 2028–2029: selectarea locației (locațiilor) posibile și proiectarea; 2030: amenajarea grădinii comunitare și a livezii; 2030–2035: extinderea programului, organizarea periodică de evenimente comunitare și instruiri. |
| ORGANIZAȚIE RESPONSABILĂ / ACTORI: | RESPONSABIL: Primăria Orașului Derecske PARTENERI: populația, comunitățile locale; instituțiile de învățământ; organizațiile civile locale; specialiști peisagiști și ingineri horticultori. |
| RISCURI ȘI MĂSURI DE ATENUARE: | INTERES SCĂZUT AL POPULAȚIEI, NEUTILIZAREA GRĂDINII COMUNITARE ȘI A LIVEZII – Comunicare activă, organizarea periodică de evenimente comunitare și programe școlare, asigurarea unor condiții favorabile de participare. ÎNTREȚINEREA NECORESPUNZĂTOARE A GRĂDINII ȘI A LIVEZII – Crearea unui sistem de responsabili de grădină, desemnarea unor coordonatori locali, asigurarea de instruiri și ghiduri de întreținere ÎNTREȚINEREA GRĂDINII ȘI A LIVEZII POATE DEVENI INCERTĂ DIN CAUZA PERIOADELOR DE SECETĂ MAI LUNGI – Utilizarea sistemelor de colectare a apei de ploaie, plantarea de plante rezistente la secetă și folosirea tehnicilor de mulcire |
| MENȚINERE ȘI SUSTENABILITATE: | Întreținerea grădinii comunitare și a livezii urbane se poate realiza prin coordonarea administrației locale și cu cooperarea activă a utilizatorilor grădinii, a instituțiilor de învățământ și a altor organizații. Baza operării o constituie acordurile de utilizare a parcelelor și desemnarea unui responsabil comunitar voluntar de grădină. Pe termen lung, grădina comunitară și livada pot deveni elemente permanente ale vieții comunitare a localității, contribuind totodată la educația ecologică și la consolidarea unui stil de viață urban sustenabil, precum și la dezvoltarea infrastructurii verzi și a rețelei ecologice locale. |

| DENUMIREA MĂSURII: |  |
| --- | --- |
| ### Activitatea 1.4. – Grădini ale biodiversității în Biharia și Derecske |  |
| PROBLEMA INIȚIALĂ / DESCRIEREA SITUAȚIEI: | O parte semnificativă a spațiilor verzi ale localităților Derecske și Biharia are valoare ecologică scăzută. Din cauza utilizării intensive a terenurilor, a schimbărilor climatice și a fragmentării habitatelor, biodiversitatea scade continuu, în timp ce habitatele insectelor polenizatoare și ale altor specii utile se restrâng. În localități există puține spații verzi seminaturale care să sprijine deopotrivă adaptarea climatică, consolidarea rețelelor ecologice și nevoile de recreere ale populației. Întreținerea gazonului urban este costisitoare, dar din punct de vedere ecologic are adesea valoare scăzută. De aceea este necesară aplicarea unor soluții bazate pe natură – de exemplu pajiști de flori de câmp, habitate favorabile polenizatorilor și spații verzi care sprijină biodiversitatea – care cresc reziliența ecologică a localităților, reduc necesarul de întreținere și îmbunătățesc calitatea mediului urban. |
| ACTIVITATEA (ACTIVITĂȚILE) PLANIFICATĂ(E): |  |
| Obiectivul măsurii este creșterea biodiversității și aplicarea mai largă a soluțiilor bazate pe natură la Derecske și în Biharia. În cadrul programului, cele două localități identifică terenurile subutilizate sau degradate ecologic care sunt potrivite pentru crearea de seminaturale, spații verzi biodiverse. Ca parte a amenajărilor, se creează pajiști de flori de câmp, grădini favorabile polenizatorilor, fâșii de arbuști naturali, coridoare ecologice și alte habitate seminaturale pe spații publice, în jurul instituțiilor și pe terenuri municipale. În Biharia, ca investiție prioritară a proiectului Treeathlon, se amenajează și un Parc al Biodiversității, care ilustrează aplicarea soluțiilor bazate pe natură și diversitatea florei și faunei locale. În cadrul intervenției, administrațiile locale reduc treptat cositul intensiv, creând în schimb, prin însămânțarea de specii autohtone și favorabile polenizatorilor, suprafețe de gazon biodivers, a căror întreținere este mai apropiată de natură și necesită mai puține resurse financiare și umane. Prin noua practică de gestionare a gazonului, în mai multe puncte ale localităților – în parcuri, în fâșii verzi de-a lungul drumurilor, în jurul instituțiilor și în sensuri giratorii – se creează pajiști de flori de câmp, pășuni pentru albine și grupări de plante autohtone. La amenajări sunt favorizate soluțiile care sprijină deopotrivă biodiversitatea, reținerea apelor pluviale la fața locului și creșterea valorii recreative a spațiilor publice. Un element accentuat al măsurii este participarea comunitară. Cu implicarea școlilor, a organizațiilor civile și a voluntarilor se desfășoară acțiuni de dezvoltare a habitatelor, însoțite de programe educative în aer liber. Activitatea este completată de o campanie de conștientizare care prezintă populației avantajele spațiilor verzi „mai puțin ordonate”, mai apropiate de natură: în zonele vizate de amenajări, panouri informative ar prezenta rolul polenizatorilor și beneficiile ecologice, sociale și economice ale soluțiilor bazate pe natură. |  |
| BUNĂ PRACTICĂ ASOCIATĂ: | Veszprém; Urban Bees |
| OBIECTIV: | Crearea, până în 2035, a cel puțin 2 amplasamente de dezvoltare a biodiversității bazate pe natură în fiecare localitate, la Derecske și în Biharia. |
| INDICATORI: | Suprafața spațiilor verzi favorabile biodiversității create sau reabilitate (m²) Numărul de hoteluri pentru insecte instalate (buc.) |
| REZULTATE / IMPACTURI AȘTEPTATE: | Măsura crește reziliența ecologică a localităților, îmbunătățește calitatea aerului, atenuează presiunea termică estivală și favorizează reținerea apelor pluviale la fața locului. Zonele de flori de câmp și habitatele favorabile polenizatorilor consolidează biodiversitatea locală, îmbunătățesc condițiile de habitat pentru insectele polenizatoare și speciile de păsări și, pe termen lung, au un efect favorabil și asupra mediului agricol. Spațiile verzi seminaturale cresc valoarea estetică și recreativă a localităților, pot reduce costurile de întreținere și consumul de apă, contribuind totodată la educația ecologică a tinerilor și la conștientizarea populației. |
| ESTIMAREA COSTURILOR ȘI SURSE DE FINANȚARE: | COST ESTIMAT: Biharia: 500 000 RON Derecske: 20 milioane HUF SURSE POSIBILE DE FINANȚARE: TOP Plusz (HU), Programul Operațional Regional Nord-Vest 2021-2027 (RO) – programe de dezvoltare a infrastructurii verzi și albastre a localităților; bugetul administrației locale (fonduri de protecția mediului); programe ale Uniunii Europene (Interreg, LIFE). |
| CADRU TEMPORAL / CALENDAR: | Măsură pe termen scurt și mediu (2026–2030) PRINCIPALELE JALOANE: 2026–2027: selectarea locațiilor și proiectarea; crearea Grădinii biodiversității în Biharia 2028–2029: amenajarea grădinilor biodiversității și a zonelor de flori de câmp; 2030: întreținere, monitorizare și extinderea programului către noi locații. |
| ORGANIZAȚIE RESPONSABILĂ / ACTORI: | RESPONSABIL: Primăria Comunei Biharia Primăria Orașului Derecske PARTENERI: organizațiile de gospodărire urbană ale localităților; specialiști peisagiști și ingineri horticultori; organizații civile de protecția mediului și a naturii; instituțiile de învățământ; populația, comunitățile locale. |
| RISCURI ȘI MĂSURI DE ATENUARE: | USCAREA NOILOR PLANTĂRI DIN CAUZA EVENIMENTELOR METEOROLOGICE EXTREME – Utilizarea speciilor autohtone și rezistente la secetă, elaborarea unui plan de irigare și întreținere, mulcirea și monitorizarea periodică. SPRIJIN SCĂZUT AL POPULAȚIEI DIN CAUZA PERCEPȚIEI CĂ ZONELE SEMINATURALE PAR NEÎNGRIJITE – Amplasarea de panouri informative, organizarea de campanii de comunicare și evenimente comunitare pentru prezentarea avantajelor spațiilor verzi seminaturale. |
| MENȚINERE ȘI SUSTENABILITATE: | Întreținerea grădinilor biodiversității, a pajiștilor de flori de câmp și a habitatelor favorabile polenizatorilor se integrează treptat în practica de gestionare a spațiilor verzi a administrațiilor locale, punând accent pe metodele de întreținere seminaturale, cu intensitate și consum de resurse reduse. Experiențele măsurii contribuie la fundamentarea viitoarelor dezvoltări de infrastructură verde și de adaptare climatică ale localităților. |

## Reținerea apei și gestionarea sustenabilă a apelor pluviale

Perioadele de secetă și evenimentele extreme de precipitații, tot mai frecvente ca urmare a schimbărilor climatice, impun o gestionare a apei la nivel local cu o abordare nouă. Obiectivul domeniului de intervenție este ca precipitațiile căzute să rămână la fața locului într-o proporție cât mai mare, să contribuie la alimentarea cu apă a spațiilor verzi și să atenueze consecințele nefavorabile ale excesului de apă și ale efectului de insulă de căldură. Măsurile cresc capacitatea de adaptare climatică a localităților și asigură o gestionare sustenabilă a apei pe termen lung prin aplicarea soluțiilor bazate pe natură – de exemplu grădini de ploaie, suprafețe permeabile, colectarea apei de ploaie și reținerea apei la scară peisajeră. Măsurile aferente acestui domeniu de intervenție sunt următoarele:

Grădini de ploaie urbane și program de gestionare a apelor pluviale în Biharia și Derecske

Program de reținere a apei la scară peisajeră la Derecske

| DENUMIREA MĂSURII: |  |
| --- | --- |
| ### Activitatea 2.1. – Grădini de ploaie urbane și program de gestionare a apelor pluviale în Biharia și Derecske |  |
| PROBLEMA INIȚIALĂ / DESCRIEREA SITUAȚIEI: | Ca urmare a schimbărilor climatice, la Derecske și în Biharia au devenit tot mai frecvente perioadele de secetă și evenimentele extreme de precipitații. Din cauza creșterii suprafețelor construite și impermeabilizate, apa de ploaie căzută pe localități se scurge rapid, în timp ce secetele estivale devin tot mai frecvente. Suprafețele impermeabile tradiționale amplifică apariția viiturilor rapide și presiunea termică estivală. O parte semnificativă a gospodăriilor evacuează direct apa pluvială colectată de pe acoperișuri, deși vara apare regulat un deficit de apă. Pentru creșterea rezilienței localităților este necesară reținerea apelor pluviale la fața locului și aplicarea unor soluții de gestionare a apei adaptate climatic, la scară mică și bazate pe natură. |
| ACTIVITATEA (ACTIVITĂȚILE) PLANIFICATĂ(E): |  |
| Obiectivul măsurii este reținerea și valorificarea la fața locului, într-o proporție cât mai mare, a precipitațiilor căzute pe localități. Ca prim pas, cele două administrații locale evaluează zonele în care potențialul de reținere a apei poate fi crescut, respectiv unde apar în mod regulat probleme de drenaj sau provocări cauzate de uscarea terenului. Pe baza rezultatelor evaluării se amenajează soluții de gestionare a apei bazate pe natură. Intervențiile includ crearea de grădini de ploaie, bioswale-uri, suprafețe de infiltrare, îmbrăcăminți permeabile și alte spații verzi de reținere a apei pe terenuri publice și private ale instituțiilor. Amenajările sunt corelate cu programele de dezvoltare a spațiilor verzi ale localităților, sprijinind întreținerea noilor plantări de arbori, a micropădurilor și a grădinilor biodiversității. Ca parte a intervenției, la Derecske și în Biharia se creează câte o grădină de ploaie experimentală, un spațiu verde de reținere a apei și o îmbrăcăminte permeabilă (de ex. la Derecske, în zona Sárostó). Grădinile de ploaie rețin temporar apa pluvială, încetinesc scurgerea acesteia și o purifică în mod natural, iar utilizarea îmbrăcăminților permeabile în spațiile publice reduce cantitatea de ape pluviale ce trebuie evacuate și îmbunătățește microclimatul. În locațiile pilot, panouri demonstrative prezintă modul de funcționare a soluțiilor de gestionare a apei bazate pe natură. Experiențele intervențiilor experimentale contribuie la aplicarea tot mai largă de către localități a soluțiilor de gestionare a apei bazate pe natură în viitoarele investiții de dezvoltare a spațiilor publice. Ca element destinat populației, măsura poate include un program de sprijin și consiliere pentru instalarea de sisteme casnice de colectare a apei de ploaie, însoțit de campanii de informare online și de ghiduri practice privind colectarea apei de ploaie. Obiectivul programului este consolidarea unei atitudini responsabile față de apă și încurajarea valorificării apei pluviale colectate în grădinărit și în gospodărie. |  |
| BUNĂ PRACTICĂ ASOCIATĂ: | Retrofit Rain Garden; Healthy Waterways Raingardens; Climate Tile |
| OBIECTIV: | Realizarea, până în 2035, a cel puțin 2 intervenții de gestionare a apei bazate pe natură pentru reținerea apei în fiecare localitate, la Derecske și în Biharia, precum și lansarea, în fiecare localitate, a unui program de colectare a apei de ploaie cu implicarea a cel puțin 100 de gospodării. |
| INDICATORI: | Numărul de instalații de gestionare a apei bazate pe natură pentru reținerea apei create (de ex. grădină de ploaie, bioswale) (buc.) Numărul de gospodării participante la programul de colectare a apei de ploaie (buc.) |
| REZULTATE / IMPACTURI AȘTEPTATE: | Măsura îmbunătățește capacitatea de adaptare climatică a localităților și reduce efectele negative ale secetelor și ale evenimentelor bruște de precipitații. Apa reținută la fața locului contribuie la o funcționare mai sănătoasă a spațiilor verzi, atenuează efectul de insulă de căldură urbană și îmbunătățește bilanțul hidric al solului. Soluțiile bazate pe natură cresc biodiversitatea, îmbunătățesc imaginea localității și pot reduce încărcarea sistemelor de drenaj al apelor pluviale. Pe termen lung, amenajările generează un mediu urban mai sustenabil și mai rezilient. |
| ESTIMAREA COSTURILOR ȘI SURSE DE FINANȚARE: | COST ESTIMAT: Biharia: 700 000 RON Derecske: 50 milioane HUF SURSE POSIBILE DE FINANȚARE: programe ale Uniunii Europene (Interreg, LIFE); bugetul administrației locale; TOP Plusz (HU), Programul Operațional Regional Nord-Vest 2021-2027 (RO) – programe de dezvoltare a infrastructurii verzi și albastre a localităților; contribuția populației. |
| CADRU TEMPORAL / CALENDAR: | Măsură pe termen mediu și lung (2028–2035) PRINCIPALELE JALOANE: 2028-2029: evaluarea locațiilor posibile de amenajare, proiectarea și realizarea intervențiilor pilot; 2030–2032: amenajarea grădinilor de ploaie urbane și a bioswale-urilor (șanțuri naturale de drenaj); lansarea programului de colectare a apei de ploaie destinat populației 2032–2035: evaluarea programului și extinderea către noi locații. |
| ORGANIZAȚIE RESPONSABILĂ / ACTORI: | RESPONSABIL: Primăria Comunei Biharia Primăria Orașului Derecske PARTENERI: organizațiile de gospodărire urbană ale localităților; specialiști în gospodărirea apelor și ingineri peisagiști, populația, comunitățile locale. |
| RISCURI ȘI MĂSURI DE ATENUARE: | SUBDIMENSIONAREA FUNCȚIONĂRII SOLUȚIILOR BAZATE PE NATURĂ, PROIECTAREA TEHNICĂ NECORESPUNZĂTOARE – Studii hidrologice prealabile, proiectare de specialitate și aplicarea unor proiecte pilot. PARTICIPARE SCĂZUTĂ A POPULAȚIEI LA PROGRAMELE CASNICE DE REȚINERE A APEI – Campanii de informare, proiecte demonstrative și lansarea unor programe de stimulare. |
| MENȚINERE ȘI SUSTENABILITATE: | Întreținerea elementelor de reținere a apei create se integrează treptat în practica de gestionare a spațiilor verzi și de gospodărire urbană a administrațiilor locale. De operarea și întreținerea sistemelor casnice de colectare a apei de ploaie se ocupă proprietarii. Experiențele măsurii contribuie la fundamentarea dezvoltărilor pe termen lung de adaptare climatică și de gestionare a apei ale localităților, precum și la pregătirea unor noi investiții bazate pe natură. |

| DENUMIREA MĂSURII: |  |
| --- | --- |
| ### Activitatea 2.2. – Program de reținere a apei la scară peisajeră la Derecske |  |
| PROBLEMA INIȚIALĂ / DESCRIEREA SITUAȚIEI: | În regiune, perioadele de secetă devin tot mai frecvente, în timp ce apa pluvială părăsește rapid peisajul prin sistemele de drenaj al apelor de suprafață . Scăderea nivelului apei freatice, uscarea terenurilor agricole și degradarea habitatelor naturale amenință pe termen lung stabilitatea ecologică și economică a regiunii. Consolidarea reținerii apei în extravilan este o sarcină esențială de adaptare climatică. |
| ACTIVITATEA (ACTIVITĂȚILE) PLANIFICATĂ(E): |  |
| Obiectivul principal al activității este sprijinirea aderării fermierilor locali la inițiativa programului național „Vizet a tájba!” (Apă în peisaj!). Inițiativa „Vizet a tájba!” ilustrează bine noua abordare care, în locul evacuării rapide a apelor pluviale, pune accent pe reținerea acestora la fața locului și pe consolidarea reținerii apei în peisaj. Programul se bazează pe cooperarea voluntară dintre fermieri și organizațiile de gospodărire a apelor și, pe termen lung, poate contribui la îmbunătățirea bilanțului hidric al terenurilor agricole și a capacității de adaptare climatică a peisajului. Un alt obiectiv al măsurii este creșterea treptată a capacităților de reținere a apei din extravilanul din jurul localității Derecske prin aplicarea unor soluții bazate pe natură. Ca parte a activității, administrația locală, în cooperare cu fermierii locali, realizează o evaluare a posibilităților de reținere a apei în cazul cursurilor de apă mai mici, al canalelor și al sistemelor de drenaj. În locațiile posibile de reținere a apei se pot realiza intervenții pilot – praguri de fund, mici lucrări de stăvilire, zone temporare de reținere a apei și intervenții de reabilitare a habitatelor umede. În cadrul măsurii, ateliere de specialitate și foruri ale fermierilor sprijină răspândirea bunelor practici. |  |
| BUNĂ PRACTICĂ ASOCIATĂ: | N/A |
| OBIECTIV: | Crearea, până în 2035, a cel puțin 2 zone pilot de reținere a apei în extravilanul din zona localității Derecske, cu implicarea a minimum 20 de hectare de teren agricol în practicile temporare de reținere a apei sau de inundare aferente programului „Vizet a tájba!”. |
| INDICATORI: | Numărul de amplasamente de reținere a apei create sau amenajate (buc.) Suprafața terenurilor agricole incluse în reținerea temporară a apei (ha) |
| REZULTATE / IMPACTURI AȘTEPTATE: | Activitatea contribuie la îmbunătățirea bilanțului hidric al regiunii, la creșterea umidității solului și la reducerea sensibilității la secetă. Reținerea apei sprijină adaptarea climatică a terenurilor agricole, poate îmbunătăți capacitatea productivă și poate atenua efectele negative ale extremelor meteorologice. Reținerea apei aproape de natură consolidează biodiversitatea și favorizează formarea sau reabilitarea habitatelor umede. |
| ESTIMAREA COSTURILOR ȘI SURSE DE FINANȚARE: | COST ESTIMAT: Derecske: 10 milioane HUF SURSE POSIBILE DE FINANȚARE: programul „Vizet a tájba!” (Apă în peisaj!) bugetul administrației locale, contribuția fermierilor locali programe ale Uniunii Europene (Interreg, LIFE) |
| CADRU TEMPORAL / CALENDAR: | Măsură pe termen mediu și lung (2027–2035) PRINCIPALELE JALOANE: 2027: evaluarea nevoilor, stabilirea locațiilor posibile de intervenție, conștientizarea fermierilor locali; 2028: aderarea fermierilor locali la programul „Vizet a tájba!”; 2028–2035: evaluarea programului și extinderea către noi locații. |
| ORGANIZAȚIE RESPONSABILĂ / ACTORI: | RESPONSABIL: Primăria Orașului Derecske PARTENERI: fermieri locali și proprietari de terenuri; Direcția Generală Națională a Apelor (Ungaria); Direcția Apelor Tiszántúl; Camera Națională Agricolă; Direcția Parcului Național Hortobágy; organizații civile de protecția mediului și a naturii. |
| RISCURI ȘI MĂSURI DE ATENUARE: | DEZINTERESUL FERMIERILOR FAȚĂ DE SOLUȚIILE TEMPORARE DE REȚINERE A APEI – Crearea de zone pilot demonstrative, prezentarea de stimulente financiare și bune practici, organizarea de consultări periodice de specialitate. DIFICULTĂȚI DE AUTORIZARE ȘI DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL APELOR – Stabilirea unei cooperări timpurii cu autoritățile de gospodărire a apelor și de protecția naturii, aplicarea unei abordări pilot graduale. |
| MENȚINERE ȘI SUSTENABILITATE: | Menținerea programului este asigurată de cooperarea dintre administrația locală, actorii din domeniul apelor și fermieri. Aderarea fermierilor locali la programul „Vizet a tájba!” contribuie la realizarea pe termen lung a inițiativei. Experiențele intervențiilor de reținere a apei pot fi integrate în viitoarele documente de adaptare climatică, de gestionare a apei și de dezvoltare urbană ale localității Derecske. |

## Gestionarea sustenabilă a deșeurilor și compostarea

Consolidarea gestionării circulare a resurselor contribuie la reducerea generării de deșeuri, la întreținerea sustenabilă a spațiilor verzi ale localităților și la creșterea conștiinței ecologice a populației. Acest domeniu de intervenție al Planului de Acțiune Treeathlon sprijină valorificarea la fața locului a deșeurilor verzi și a biodeșeurilor, răspândirea compostării casnice și comunitare, precum și dezvoltarea gestionării deșeurilor verzi la nivelul administrației locale. Prin măsura aferentă acestui domeniu de intervenție, deșeurile organice generate devin o resursă valoroasă, care poate reveni în întreținerea spațiilor verzi ale localităților, reducând presiunea asupra mediului și costurile de gestionare a deșeurilor. Măsura aferentă acestui domeniu de intervenție este următoarea:

Program circular de gestionare a deșeurilor verzi și de compostare

| DENUMIREA MĂSURII: |  |
| --- | --- |
| ### Activitatea 3.1. – Program circular de gestionare a deșeurilor verzi și de compostare |  |
| PROBLEMA INIȚIALĂ / DESCRIEREA SITUAȚIEI: | La Derecske și în Biharia se generează cantități semnificative de deșeuri verzi și biodeșeuri – de exemplu iarbă cosită, frunziș, resturi de tăiere a crengilor, resturi vegetale de grădină și biodeșeuri de bucătărie – în gospodării, spații publice și instituții. O parte importantă a acestora nu este în prezent valorificată la fața locului, ci ajunge la ardere, transport și tratare ca deșeu mixt, ceea ce crește presiunea asupra mediului și costurile de gestionare a deșeurilor. În același timp, întreținerea spațiilor verzi ale localităților necesită tot mai mult amelioratori organici de sol și mulci, iar majoritatea populației și a instituțiilor nu dispune de cunoștințele sau de echipamentele necesare compostării locale și valorificării deșeurilor verzi. Pentru consolidarea abordării circulare este necesară crearea unui sistem integrat local de gestionare a deșeurilor verzi. |
| ACTIVITATEA (ACTIVITĂȚILE) PLANIFICATĂ(E): |  |
| Obiectivul măsurii este creșterea valorificării la fața locului a deșeurilor verzi și răspândirea compostării la Derecske și în Biharia. Ca prim pas al activității se realizează o evaluare a cantității de deșeuri verzi generate în localități, precum și a posibilităților și nevoilor de gestionare a deșeurilor verzi ale populației și instituțiilor publice. Pe baza rezultatelor evaluării, administrațiile locale, pe de o parte, creează un „punct municipal de colectare a biodeșeurilor și de compostare”, iar pe de altă parte lansează un program de sprijin pentru achiziționarea și utilizarea de echipamente de compostare de către gospodării. Punctul municipal de colectare a biodeșeurilor și de compostare ar fi amplasat de localități în spațiile publice ale zonelor rezidențiale și la instituțiile publice. În aceste locații, unități de compostare care se pot închide, panouri informative și materiale educative ar sprijini populația în însușirea practicilor corecte de compostare. Ca parte a măsurii, administrațiile locale dezvoltă și gestionarea deșeurilor verzi generate în spațiile publice și în parcuri: în localități se achiziționează echipamente potrivite pentru compostarea sau tocarea deșeurilor verzi colectate (iarbă, frunziș, crengi și ramuri tăiate). Compostul și mulciul produs pot fi valorificate de administrațiile locale la întreținerea spațiilor lor verzi. Utilizarea la fața locului a compostului rezultat are numeroase avantaje: îmbunătățește capacitatea de reținere a apei în sol, crește reziliența vegetației și contribuie la consolidarea biodiversității și a vieții solului. Intervenția este completată de campanii de conștientizare, activități școlare, demonstrații practice și cursuri de „maestru în compostare”, precum și de un eveniment comunitar care întărește protecția mediului la nivel local (de ex. o zi de colectare a deșeurilor). |  |
| BUNĂ PRACTICĂ ASOCIATĂ: | Food for the Earth; Viana Abraça |
| OBIECTIV: | Implicarea, până în 2035, a cel puțin 100 de gospodării și instituții publice în programele municipale de compostare în fiecare localitate. |
| INDICATORI: | Numărul de gospodării și instituții implicate în programul de compostare (buc.) Numărul de puncte comunitare de compostare create (buc.) |
| REZULTATE / IMPACTURI AȘTEPTATE: | Ca urmare a măsurii, scade cantitatea de deșeuri organice care ajunge la depozitele de deșeuri, în timp ce, la fața locului, se produce compost și mulci valoros pentru spațiile verzi ale localităților, ceea ce reduce costurile de întreținere a spațiilor verzi. Valorificarea la fața locului a deșeurilor verzi reduce și presiunea de mediu provenită din depozitarea și transportul deșeurilor. Activitatea întărește atitudinea responsabilă față de mediu, încurajează cooperarea dintre populație, organizațiile civile, instituții și administrațiile locale și, pe termen lung, contribuie la consolidarea economiei circulare locale. |
| ESTIMAREA COSTURILOR ȘI SURSE DE FINANȚARE: | COST ESTIMAT: Biharia: 300 000 RON Derecske: 45 milioane HUF SURSE POSIBILE DE FINANȚARE: programe ale Uniunii Europene (Interreg, LIFE); bugetul administrației locale. |
| CADRU TEMPORAL / CALENDAR: | Măsură pe termen mediu și lung (2028–2035) PRINCIPALELE JALOANE: 2028-2029: evaluarea nevoilor și lansarea unor programe pilot de compostare; 2030: crearea punctelor comunitare de compostare și distribuirea de echipamente către populație; 2030–2035: monitorizare și evaluare, extinderea programului dacă este necesar. |
| ORGANIZAȚIE RESPONSABILĂ / ACTORI: | RESPONSABIL: Primăria Comunei Biharia Primăria Orașului Derecske PARTENERI: furnizorii de servicii de gestionare a deșeurilor ai localităților; organizațiile de gospodărire urbană ale localităților; instituțiile de învățământ; organizațiile civile locale; operatorii grădinilor comunitare; populația, comunitățile locale. |
| RISCURI ȘI MĂSURI DE ATENUARE: | PARTICIPARE SCĂZUTĂ A POPULAȚIEI – Campanii de conștientizare, instruiri, demonstrații practice și asigurarea unui sprijin de specialitate continuu. UTILIZAREA, OPERAREA ȘI ÎNTREȚINEREA NECORESPUNZĂTOARE A COMPOSTOARELOR COMUNITARE – Stabilirea unor reguli clare de utilizare și funcționare, asigurarea de instruiri, desemnarea unor operatori responsabili, control periodic. |
| MENȚINERE ȘI SUSTENABILITATE: | Operarea pe termen lung a activității poate fi integrată în serviciile de întreținere a spațiilor verzi și de gestionare a deșeurilor ale administrațiilor locale. Operarea punctelor comunitare de compostare poate fi asigurată de instituții ale administrației locale, de comunități locale sau de organizații civile. Compostul și mulciul produs pot fi folosite în programele de plantare de arbori, de dezvoltare a spațiilor verzi și de grădinărit comunitar realizate în cadrul Treeathlon, sprijinind economia circulară locală și reducând dependența de resurse externe. |

## Încurajarea mobilității urbane sustenabile

Prin dimensiunea lor, Derecske și Biharia oferă condiții favorabile pentru mers pe jos și cu bicicleta, însă o parte semnificativă a deplasărilor scurte se face în continuare cu automobilul. Obiectivul domeniului de intervenție este creșterea competitivității modurilor de transport sustenabile – în special a mersului cu bicicleta – prin dezvoltarea infrastructurii și serviciilor pentru bicicliști și prin crearea unor condiții de deplasare sigure și confortabile. Măsura aferentă favorizează transformarea treptată a obiceiurilor de deplasare, contribuie la un stil de viață mai sănătos și reduce presiunea de mediu provenită din transport a localităților. Măsura aferentă acestui domeniu de intervenție este următoarea:

Program de dezvoltare a infrastructurii și serviciilor pentru bicicliști

| DENUMIREA MĂSURII: |  |
| --- | --- |
| ### Activitatea 4.1. – Program de dezvoltare a infrastructurii și serviciilor pentru bicicliști |  |
| PROBLEMA INIȚIALĂ / DESCRIEREA SITUAȚIEI: | Deși caracteristicile localităților Derecske și Biharia sunt ideale pentru mersul cu bicicleta, utilizarea zilnică a bicicletei ca mijloc de transport rămâne limitată. Numeroși locuitori folosesc automobilul chiar și pe distanțe scurte, iar părinții își duc copiii la școală cu mașina, ceea ce crește traficul de dimineață, poluarea aerului și încărcarea traficului. Răspândirea deplasării active este frânată de lipsa unor legături sigure pentru bicicliști și pietoni, precum și a serviciilor care sprijină mersul cu bicicleta – de exemplu parcări sigure pentru biciclete și posibilități simple de reparație. Îmbunătățirea condițiilor pentru un mers cu bicicleta sigur în localități este deosebit de importantă pentru tineri și familii. |
| ACTIVITATEA (ACTIVITĂȚILE) PLANIFICATĂ(E): |  |
| Obiectivul măsurii este creșterea ponderii mersului cu bicicleta în deplasările zilnice și dezvoltarea serviciilor pentru bicicliști la Derecske și în Biharia. Ca prim pas al activității, administrațiile locale evaluează obstacolele și posibilitățile de dezvoltare a deplasării cu bicicleta, iar pe baza acestora realizează intervenții țintite. Intervenția se bazează pe infrastructura și serviciile pentru bicicliști create prin proiectul Treeathlon – crearea unui centru de cicloturism la Derecske, dezvoltarea serviciului Bike4Rent – extinzând utilizarea acestora cu noi parcări pentru biciclete, stații de reparație în autoservire, o mai bună accesibilitate a școlilor și instituțiilor publice, precum și cu dezvoltarea în continuare a serviciilor locale pentru bicicliști. Ca parte a proiectului Treeathlon, în 2026 localitățile Derecske și Biharia pun în funcțiune serviciul Bikes4Rent: administrațiile locale achiziționează câte 50 de biciclete în fiecare localitate (30 de biciclete pentru copii și 20 de biciclete pentru adulți), precum și alte echipamente destinate mersului cu bicicleta în siguranță, și creează pe site-ul Treeathlon (https://treeathlon.ro/hu/kerekpar-kolcsonzes/) interfața online de rezervare aferentă serviciului. De asemenea, în cadrul Treeathlon, până la sfârșitul anului 2027 se construiește la Derecske centrul de cicloturism, care contribuie la consolidarea legăturilor pentru bicicliști din zona Debrecen-Oradea și la dezvoltarea cicloturismului transfrontalier. |  |
| BUNĂ PRACTICĂ ASOCIATĂ: | Houten; stațiile DERO Fixit |
| OBIECTIV: | Crearea, până în 2035, a cel puțin 2 puncte de servicii pentru biciclete (ex. parcări, punct de service) în fiecare localitate, precum și asigurarea accesibilității sigure cu bicicleta a tuturor instituțiilor publice mai importante la Derecske și în Biharia. |
| INDICATORI: | Numărul de utilizatori ai serviciului Bikes4Rent (pers.) Numărul de puncte de servicii pentru bicicliști create sau dezvoltate (ex. parcări, punct de service) (buc.) Numărul de trasee sigure pentru bicicliști create (buc.) |
| REZULTATE / IMPACTURI AȘTEPTATE: | Măsura crește atractivitatea, confortul și accesibilitatea mersului cu bicicleta, încurajând astfel utilizarea zilnică a bicicletei și contribuind la reducerea numărului de deplasări scurte cu automobilul. Serviciile care sprijină mersul cu bicicleta, parcările pentru biciclete și punctele de service îmbunătățesc condițiile de deplasare cu bicicleta. Programul contribuie la îmbunătățirea stării de sănătate a populației, la reducerea poluării aerului, a emisiilor de gaze cu efect de seră și a poluării fonice provenite din transport, întărind totodată cicloturismul transfrontalier și răspândirea obiceiurilor de transport sustenabile în rândul tinerilor. |
| ESTIMAREA COSTURILOR ȘI SURSE DE FINANȚARE: | COST ESTIMAT: Biharia: 700 000 RON Derecske: 50 milioane HUF SURSE POSIBILE DE FINANȚARE: programe ale Uniunii Europene (Interreg, LIFE); TOP Plusz (HU), Programul Operațional Regional Nord-Vest 2021-2027 (RO) – programe de dezvoltare a transportului local; bugetul administrației locale. |
| CADRU TEMPORAL / CALENDAR: | Măsură pe termen mediu și lung (2027–2035) PRINCIPALELE JALOANE: 2026: achiziționarea bicicletelor Bikes4Rent, crearea sistemului online de rezervare; 2027: construirea centrului de cicloturism la Derecske, 2028–2030: evaluarea nevoilor, elaborarea conceptului pentru bicicliști, dezvoltarea infrastructurii și serviciilor pentru bicicliști la scară mică; 2030–2035: evaluarea rezultatelor, planificarea unor intervenții suplimentare. |
| ORGANIZAȚIE RESPONSABILĂ / ACTORI: | RESPONSABIL: Primăria Comunei Biharia Primăria Orașului Derecske PARTENERI: organizațiile de gospodărire urbană ale localităților; specialiști ingineri de transport; organizații civile (cluburi de ciclism, asociații sportive); instituțiile de învățământ; organizații turistice, întreprinderi locale; populația, comunitățile locale. |
| RISCURI ȘI MĂSURI DE ATENUARE: | GRAD SCĂZUT DE UTILIZARE A SERVICIILOR DEZVOLTATE PENTRU BICICLIȘTI – Campanii de comunicare țintite, programe școlare pentru bicicliști, organizarea de evenimente comunitare. VANDALIZAREA SAU ÎNTREȚINEREA NECORESPUNZĂTOARE A INFRASTRUCTURII ȘI SERVICIILOR PENTRU BICICLIȘTI – Întreținere și verificare periodică a stării, definirea clară a responsabilităților de operare, aplicarea unor soluții pentru siguranța instalațiilor (locații supravegheate video). |
| MENȚINERE ȘI SUSTENABILITATE: | Întreținerea infrastructurii și serviciilor pentru bicicliști se integrează treptat în practica de dezvoltare a transportului și de gospodărire urbană a administrațiilor locale. Operarea și întreținerea serviciului Bikes4Rent, a centrului de cicloturism, precum și a parcărilor pentru biciclete și a punctelor de service sunt asigurate de administrațiile locale. Urmărirea rezultatelor este sprijinită de evaluări periodice ale traficului de bicicliști și de analiza datelor de utilizare a serviciului Bikes4Rent. Experiențele programului pot contribui la dezvoltarea în continuare a măsurilor pe termen lung de dezvoltare a transportului cu bicicleta și de mobilitate sustenabilă ale localităților. |

## Reducerea poluării provenite din transport

Traficul auto în creștere afectează nefavorabil nu doar calitatea aerului și nivelul de zgomot, ci și utilizabilitatea spațiilor publice și calitatea vieții în mediul urban. Domeniul de intervenție cuprinde o măsură la scară mică, ușor de implementat, care reduce impactul de mediu al transportului prin temperarea traficului și dezvoltarea spațiilor verzi de-a lungul drumurilor publice (de ex. fâșii verzi de separare, sensuri giratorii). Măsura este strâns legată de dezvoltarea mobilității sustenabile și contribuie la crearea unor spații publice mai sănătoase, mai sigure și adaptate climatic. În timp ce domeniul de intervenție anterior s-a concentrat pe schimbarea modului de deplasare, acesta se concentrează pe reducerea impactului de mediu al transportului. Măsura aferentă acestui domeniu de intervenție este următoarea:

Străzi liniștite – Temperarea traficului în zonele rezidențiale din Biharia și Derecske

| DENUMIREA MĂSURII: |  |
| --- | --- |
| ### Activitatea 5.1. – Străzi liniștite – Temperarea traficului în zonele rezidențiale din Biharia și Derecske |  |
| PROBLEMA INIȚIALĂ / DESCRIEREA SITUAȚIEI: | La Derecske și în Biharia, o parte semnificativă a deplasărilor zilnice se face în continuare cu automobilul, în multe cazuri chiar și pe distanțe scurte, care pot fi parcurse ușor pe jos sau cu bicicleta. Traficul auto în creștere contribuie la poluarea aerului, la emisiile de gaze cu efect de seră, la poluarea fonică și la degradarea calității vieții în spațiile publice, în special în jurul instituțiilor de învățământ, al instituțiilor publice, al centrelor localităților și al zonelor rezidențiale. Pentru reducerea presiunilor de mediu provenite din transport sunt necesare intervenții de dezvoltare a spațiilor publice și de temperare a traficului care să facă străzile mai sigure și mai plăcute pentru viață, încurajând totodată utilizarea modurilor de transport sustenabile și reducând dependența de automobil. |
| ACTIVITATEA (ACTIVITĂȚILE) PLANIFICATĂ(E): |  |
| Obiectivul măsurii este reducerea presiunilor de mediu provenite din transport și crearea unor spații publice mai sigure și mai plăcute pentru viață. Ca prim pas al activității, cele două administrații locale evaluează zonele expuse celei mai mari încărcări de trafic, cu o atenție deosebită asupra împrejurimilor școlilor, grădinițelor, instituțiilor publice și centrelor localităților. Pe baza analizelor se elaborează și se introduc treptat măsuri de temperare a traficului pe termen lung. Ca parte a intervenției se realizează desemnarea unor zone cu limită de viteză de 20-30 km/h, testarea unor soluții de tip „zonă școlară” și „stradă școlară” în jurul școlilor, dezvoltarea unor treceri pietonale sigure, intervenții de tehnica traficului (instalarea de elemente de temperare a traficului, sensuri unice, reglementarea parcării), precum și reamenajări ale spațiilor publice care favorizează modurile de transport active (marcarea de benzi pentru bicicliști). Ca parte a măsurii, pe una-două străzi se realizează intervenții temporare de temperare a traficului și de dezvoltare a infrastructurii verzi: îngustări temporare ale carosabilului, utilizarea de elemente de reducere a vitezei, marcarea de benzi temporare pentru bicicliști, crearea de „parklet”-uri și spații comunitare prin desființarea unor locuri de parcare etc. Scopul proiectelor pilot este de a demonstra că și prin intervenții de cost redus se poate reduce traficul auto, se pot îmbunătăți siguranța rutieră și calitatea aerului și se pot crea străzi mai plăcute pentru viață. |  |
| BUNĂ PRACTICĂ ASOCIATĂ: | Houten |
| OBIECTIV: | Crearea, până în 2035, a cel puțin 1 stradă cu trafic temperat sau realizarea unor intervenții în spațiul public care servesc temperarea traficului, în fiecare localitate. |
| INDICATORI: | Numărul de străzi cu trafic temperat (buc.) Numărul de intervenții de temperare a traficului realizate (buc.) |
| REZULTATE / IMPACTURI AȘTEPTATE: | Măsura contribuie la reducerea poluării aerului și a poluării fonice provenite din transport, precum și la atingerea obiectivelor de protecție a climei ale localităților. Zonele cu trafic temperat îmbunătățesc siguranța rutieră – în special pentru copii și vârstnici – încurajând totodată mersul pe jos și cu bicicleta. Intervențiile fac spațiile publice mai plăcute pentru viață și mai atractive, întăresc utilizarea lor comunitară, îmbunătățesc imaginea localității și, pe termen lung, contribuie la reducerea utilizării automobilului și la răspândirea obiceiurilor de transport sustenabile. . |
| ESTIMAREA COSTURILOR ȘI SURSE DE FINANȚARE: | COST ESTIMAT: Biharia: 1 400 000 RON Derecske: 100 milioane HUF SURSE POSIBILE DE FINANȚARE: programe ale Uniunii Europene (Interreg, LIFE); TOP Plusz (HU), Programul Operațional Regional Nord-Vest 2021-2027 (RO) – programe de dezvoltare a transportului local; bugetul administrației locale. |
| CADRU TEMPORAL / CALENDAR: | Măsură pe termen mediu și lung (2028–2035) PRINCIPALELE JALOANE: 2028–2029: analiza situației traficului și consultări cu populația; 2030: realizarea intervențiilor pilot de temperare a traficului; 2030–2035: evaluarea și finalizarea intervențiilor, desemnarea unor noi locații de temperare a traficului. |
| ORGANIZAȚIE RESPONSABILĂ / ACTORI: | RESPONSABIL: Primăria Comunei Biharia Primăria Orașului Derecske PARTENERI: organizațiile de gospodărire urbană ale localităților; specialiști ingineri de transport; poliția; instituțiile de învățământ; populația, comunitățile locale. |
| RISCURI ȘI MĂSURI DE ATENUARE: | REZISTENȚA POPULAȚIEI FAȚĂ DE MĂSURILE DE TEMPERARE A TRAFICULUI – Implicarea timpurie și continuă a populației, aplicarea unor proiecte pilot și comunicarea clară a beneficiilor așteptate. REDIRECȚIONAREA TRAFICULUI CĂTRE ALTE STRĂZI – Modelarea traficului, introducerea graduală și monitorizarea periodică a efectelor. |
| MENȚINERE ȘI SUSTENABILITATE: | Întreținerea măsurilor de temperare a traficului realizate se integrează treptat în practica de dezvoltare a transportului și de gospodărire urbană a administrațiilor locale. Urmărirea rezultatelor este sprijinită de evaluări periodice ale traficului și ale siguranței rutiere. |

## Conștientizarea populației și educația ecologică

Condiția de bază a succesului Planului de Acțiune Treeathlon este ca intervențiile planificate să se bucure de sprijinul comunităților locale și pe termen lung. De aceea, dezvoltările fizice sunt completate de programe de conștientizare și de coeziune comunitară care întăresc gândirea responsabilă față de mediu, obiceiurile de transport sustenabile și responsabilitatea față de natură. Campaniile de conștientizare, evenimentele comunitare, traseul tematic și numeroasele evenimente bazate pe voluntariat contribuie deopotrivă la transformarea populației în actor activ al tranziției verzi a localităților și la menținerea rezultatelor Treeathlon pe termen lung. Măsurile aferente acestui domeniu de intervenție sunt următoarele:

Programul Comunitatea Verde Treeathlon

Traseul tematic Treeathlon la Derecske

Campania de mobilitate „E bine să mergi cu bicicleta!” – operarea serviciului comunitar de închiriere de biciclete Bikes4Rent și promovarea deplasării active

| DENUMIREA MĂSURII: |  |
| --- | --- |
| ### Activitatea 6.1. – Programul Comunitatea Verde Treeathlon |  |
| PROBLEMA INIȚIALĂ / DESCRIEREA SITUAȚIEI: | Pentru succesul pe termen lung al măsurilor de protecția mediului și a climei este indispensabilă participarea activă a comunității locale. Deși la Derecske și în Biharia populația devine tot mai responsabilă față de mediu, lipsesc în continuare programele comunitare periodice și posibilitățile de dobândire de experiență practică care să favorizeze răspândirea unei atitudini și a unor comportamente sustenabile. De aceea, proiectul Treeathlon acordă o atenție deosebită consolidării participării active a populației – în special a generațiilor tinere – la inițiativele de protecția mediului și a naturii. |
| ACTIVITATEA (ACTIVITĂȚILE) PLANIFICATĂ(E): |  |
| Obiectivul măsurii este crearea unei serii de programe și evenimente comunitare și de conștientizare, care vizează deopotrivă Derecske și Biharia, funcționează pe termen lung și conectează toate domeniile tematice ale proiectului Treeathlon. În cadrul programului se desfășoară periodic evenimente de educație ecologică, de coeziune comunitară și de voluntariat, printre altele acțiuni de plantare de arbori și de dezvoltare a habitatelor, demonstrații de compostare și de reducere a deșeurilor, campanii de protecția climei, programe de cunoaștere a naturii, provocări comunitare etc. Inițiativa contribuie la crearea unei rețele locale de voluntari pentru protecția mediului și întărește schimbul de experiență dintre cele două localități și organizarea de programe comune. Grupul-țintă prioritar al programului Comunitatea Verde Treeathlon îl reprezintă tinerii și instituțiile de învățământ. Pentru școli se pot organiza activități interactive, programe de învățare bazate pe proiecte, observații pe teren, concursuri de desen și fotografie, provocări de sustenabilitate și zile de proiecte de mediu. Instituțiile participante pot crea propriile mini-grădini de ploaie, compostoare și grădini favorabile insectelor, pentru care administrația locală asigură materiale de specialitate, echipamente mai mici și mentorat. Implicarea populației este sprijinită de campanii de informare, zile ale porților deschise, foruri comunitare și evenimente tematice, care favorizează răspândirea mai largă a stilului de viață sustenabil și a soluțiilor bazate pe natură, asigurând integrarea socială pe termen lung a rezultatelor proiectului Treeathlon. |  |
| BUNĂ PRACTICĂ ASOCIATĂ: | N/A |
| OBIECTIV: | Realizarea, până în 2035, a cel puțin 10 evenimente de protecția mediului și de conștientizare în Biharia și Derecske, precum și implicarea activă a minimum 2 000 de locuitori și elevi în activitățile aferente evenimentelor Programului Comunitatea Verde Treeathlon. |
| INDICATORI: | Numărul de programe școlare de protecția mediului realizate (buc.) Numărul de elevi implicați în programe (pers.) Numărul de evenimente de protecția mediului și de conștientizare realizate (buc.) Numărul de locuitori participanți la programe (pers.) |
| REZULTATE / IMPACTURI AȘTEPTATE: | Măsura crește conștiința ecologică a populației și consolidează cunoștințele legate de un stil de viață sustenabil. Evenimentele comunitare contribuie la întărirea identității locale și a sentimentului de apartenență și favorizează acceptarea socială a măsurilor de protecția mediului. Tinerii dobândesc experiență practică în domeniul protecției naturii, al adaptării climatice și al mobilității sustenabile. Pe termen lung, programul generează comunități locale mai responsabile față de mediu, mai active și mai cooperante. |
| ESTIMAREA COSTURILOR ȘI SURSE DE FINANȚARE: | COST ESTIMAT: Biharia: 100 000 RON Derecske: 7,5 milioane HUF SURSE POSIBILE DE FINANȚARE: programe ale Uniunii Europene (Interreg, LIFE); bugetul administrației locale; TOP Plusz (HU), Programul Operațional Regional Nord-Vest 2021-2027 (RO). |
| CADRU TEMPORAL / CALENDAR: | Măsură continuă pe termen scurt, mediu și lung (2026–2035) Principalele jaloane: 2026: crearea structurii programului, organizarea primelor evenimente de conștientizare; 2027–2028: transformarea programelor de mediu în activități periodice; 2029–2035: consolidarea rețelei de voluntari și a parteneriatelor de responsabilitate socială a companiilor. |
| ORGANIZAȚIE RESPONSABILĂ / ACTORI: | RESPONSABIL: Primăria Comunei Biharia Primăria Orașului Derecske PARTENERI: instituții de învățământ și culturale; organizații civile și de tineret; organizații profesionale de protecția mediului, mass-media locală; populația și comunitățile locale. |
| RISCURI ȘI MĂSURI DE ATENUARE: | DISPONIBILITATE SCĂZUTĂ DE PARTICIPARE SAU SCĂDEREA INTERESULUI POPULAȚIEI – Ofertă variată de programe, comunicare specifică grupurilor-țintă, implicarea liderilor de opinie locali și monitorizarea periodică a feedbackului și a nevoilor populației. DEPENDENȚA PROGRAMELOR DE SURSELE DE FINANȚARE NERAMBURSABILĂ – Crearea unor parteneriate locale de responsabilitate socială a companiilor, integrarea treptată a programelor în planul anual de evenimente al administrațiilor locale. |
| MENȚINERE ȘI SUSTENABILITATE: | Sustenabilitatea pe termen lung a Programului Comunitatea Verde Treeathlon este asigurată de cooperarea dintre administrațiile locale, instituțiile de învățământ și organizațiile civile. Evenimentele, campaniile și evenimentele comunitare axate pe protecția mediului devin treptat parte a ofertei anuale de programe a localităților. Măsura contribuie la consolidarea conștiinței ecologice și a responsabilității de mediu a comunităților locale, precum și la faptul că rezultatele proiectului Treeathlon rămân vizibile și valorificabile și după încheierea perioadei proiectului. |

| DENUMIREA MĂSURII: |  |
| --- | --- |
| ### Activitatea 6.2. – Traseul tematic Treeathlon la Derecske |  |
| PROBLEMA INIȚIALĂ / DESCRIEREA SITUAȚIEI: | Problemele de mediu și efectele schimbărilor climatice afectează tot mai direct locuitorii localităților, însă populația, în special tinerii, are adesea puțină experiență practică privind provocările de mediu locale. Educația ecologică se desfășoară de obicei între zidurile instituțiilor, în timp ce sunt disponibile puține locații în aer liber care să prezinte într-un mod experiențial importanța serviciilor ecosistemice și a mobilității sustenabile. Sunt necesare instrumente atractive și interactive care să apropie soluțiile bazate pe natură de comunitatea locală și să sprijine pe termen lung conștientizarea populației. |
| ACTIVITATEA (ACTIVITĂȚILE) PLANIFICATĂ(E): |  |
| Obiectivul măsurii este crearea condițiilor pentru educația ecologică în aer liber la Derecske, prin realizarea unuia sau mai multor trasee tematice care prezintă în mod interactiv principalele domenii tematice ale proiectului Treeathlon: rolul arborilor și spațiilor verzi urbane, biodiversitatea, reținerea apelor pluviale la fața locului, compostarea, transportul sustenabil și adaptarea climatică. Traseul tematic trebuie creat în locațiile dezvoltate în cadrul proiectului Treeathlon – în parcuri urbane, zone verzi, de-a lungul pistelor pentru bicicliști. Locații potrivite pot fi, de exemplu, în extravilan, traseul dintre lacul de acumulare Kiserdei și centrul de cicloturism, iar în centrul orașului, zona Pataksétány. Stațiile traseului tematic fac cunoscute vizitatorilor valorile naturale locale și soluțiile practice de gestionare sustenabilă a mediului prin panouri informative, conținut digital cu coduri QR, sarcini interactive și jocuri de cunoaștere a naturii, precum și prin locații care prezintă soluții bazate pe natură de dimensiuni mai mici (petice de gazon cu flori de câmp, cuiburi artificiale pentru păsări și hoteluri pentru insecte etc.). Traseul tematic creat oferă pe tot parcursul anului un loc pentru activități școlare, ore pe teren, tabere de vară și alte evenimente urbane. La amenajarea traseului tematic trebuie asigurat, pe cât posibil, accesul fără bariere, iar un aspect prioritar este ca traseul să ofere cunoștințe experiențiale, ușor de înțeles pentru diferitele grupe de vârstă, contribuind la realizarea obiectivelor de conștientizare și educaționale pe termen lung ale proiectului. |  |
| BUNĂ PRACTICĂ ASOCIATĂ: | GoGreenRoutes |
| OBIECTIV: | Crearea, până în 2035, a cel puțin unui traseu tematic urban la Derecske, precum și implicarea anuală a cel puțin 200 de copii și locuitori în programele de educație ecologică în aer liber aferente traseului tematic. |
| INDICATORI: | Numărul de trasee tematice create (buc.) Numărul de participanți la programele educaționale și comunitare aferente traseului tematic (pers./an) |
| REZULTATE / IMPACTURI AȘTEPTATE: | Măsura crește conștiința ecologică a populației și a tinerilor, îmbunătățește gradul de cunoaștere a valorilor naturale locale și favorizează răspândirea cunoștințelor legate de un stil de viață sustenabil. Traseul tematic urban oferă o oportunitate de învățare experiențială pentru școli, familii și vizitatori, întărind totodată identitatea locală și legătura cu mediul natural. Programul contribuie la o cunoaștere mai largă a temelor privind biodiversitatea, adaptarea climatică și mobilitatea sustenabilă și crește atractivitatea recreativă și turistică a localității. |
| ESTIMAREA COSTURILOR ȘI SURSE DE FINANȚARE: | COST ESTIMAT: Derecske: 30 milioane HUF SURSE POSIBILE DE FINANȚARE: programe ale Uniunii Europene (Interreg, LIFE); TOP Plusz (HU), Programul Operațional Regional Nord-Vest 2021-2027 (RO); bugetul administrației locale. |
| CADRU TEMPORAL / CALENDAR: | Măsură pe termen mediu și lung (2028–2035) PRINCIPALELE JALOANE: 2028-2029: desemnarea locației (locațiilor) și elaborarea conceptului tematic; 2030-2035: amenajarea traseului (traseelor) tematic(e) și a elementelor informative; organizarea de programe educaționale în aer liber și de evenimente de conștientizare aferente traseului tematic. |
| ORGANIZAȚIE RESPONSABILĂ / ACTORI: | RESPONSABIL: Primăria Orașului Derecske PARTENERI: instituții de învățământ, pedagogi de mediu; organizații civile de protecția naturii și a mediului; ingineri peisagiști; organizații turistice. |
| RISCURI ȘI MĂSURI DE ATENUARE: | NUMĂR SCĂZUT DE VIZITATORI AI TRASEULUI TEMATIC, VALORIFICARE EDUCAȚIONALĂ LIMITATĂ – Integrarea în programele școlare, organizarea de evenimente periodice și dezvoltarea de conținut digital. DETERIORAREA ȘI UZURA RAPIDĂ A PANOURILOR ȘI A ALTOR ELEMENTE – Utilizarea unor materiale durabile, întreținere periodică și consolidarea supravegherii comunitare. |
| MENȚINERE ȘI SUSTENABILITATE: | Întreținerea traseului tematic poate fi asigurată prin cooperarea dintre administrația locală, instituțiile de învățământ și organizațiile civile. Actualizarea periodică a materialelor informative și a conținutului digital permite prezentarea noilor provocări de mediu și a rezultatelor locale. Pe termen lung, traseul tematic poate deveni un element definitoriu al infrastructurii de educație ecologică a localității și poate oferi un loc permanent pentru continuarea moștenirii proiectului Treeathlon. |

| DENUMIREA MĂSURII: |  |
| --- | --- |
| ### Activitatea 6.3. – Campania de mobilitate „E bine să mergi cu bicicleta!” |  |
| PROBLEMA INIȚIALĂ / DESCRIEREA SITUAȚIEI: | La Derecske și în Biharia, o parte semnificativă a deplasărilor pe distanțe scurte se face în continuare cu automobilul, ceea ce contribuie la poluarea aerului, la poluarea fonică și la ocuparea spațiilor publice cu mașini. În același timp, ambele localități dispun de condiții favorabile pentru dezvoltarea deplasării active. Promovarea mersului cu bicicleta poate contribui la reducerea numărului de deplasări scurte cu automobilul și la răspândirea obiceiurilor de transport sustenabile. |
| ACTIVITATEA (ACTIVITĂȚILE) PLANIFICATĂ(E): |  |
| Obiectivul măsurii este promovarea mersului cu bicicleta prin dezvoltarea serviciilor care sprijină mobilitatea sustenabilă și a programelor de conștientizare. La Derecske și în Biharia, Bikes4Rent serviciul comunitar de închiriere de biciclete, creat în cadrul proiectului Treeathlon, pune la dispoziția locuitorilor și vizitatorilor biciclete pentru adulți și copii pentru ciclism recreativ, precum și echipamentele necesare utilizării în siguranță. Bicicletele pot fi rezervate pentru utilizare pe termen scurt online, pe site-ul proiectului Treeathlon (Închiriere de biciclete - treeathlon.ro). Ca parte a campaniei de mobilitate „E bine să mergi cu bicicleta!”, Derecske și Biharia organizează, separat și în comun, evenimente pentru bicicliști (de ex. provocări comunitare pe bicicletă, „mic-dejunuri pe bicicletă”, ture cu bicicleta) și desfășoară evenimente educative școlare care promovează mersul cu bicicleta ca formă de transport sănătoasă, prietenoasă cu mediul și eficientă din punct de vedere al costurilor. Campaniile de conștientizare online realizate în cadrul intervenției încurajează deplasarea la școală pe jos și cu bicicleta, precum și înlocuirea deplasărilor scurte cu automobilul prin moduri de transport sustenabile. Măsura poate fi completată de reduceri și servicii oferite de întreprinderile locale – de ex. reduceri oferite de întreprinderile locale pentru kilometrii parcurși cu bicicleta, ateliere „Repară-ți bicicleta!” oferite de service-urile de biciclete. |  |
| BUNĂ PRACTICĂ ASOCIATĂ: | Bike Library |
| OBIECTIV: | Până în 2035, serviciul Bike4Rent este utilizat de 100 de persoane pe an în fiecare localitate. |
| INDICATORI: | Numărul de evenimente pentru bicicliști organizate (buc.) Numărul de participanți la programele de mobilitate (pers.) Numărul de locuitori atinși de campaniile de conștientizare (pers.) |
| REZULTATE / IMPACTURI AȘTEPTATE: | Măsura crește acceptarea socială a mersului cu bicicleta și contribuie la răspândirea obiceiurilor de transport sustenabile, în special în rândul copiilor și tinerilor. Campania încurajează înlocuirea deplasărilor scurte cu automobilul prin deplasări pe jos sau cu bicicleta, reducând astfel poluarea aerului, poluarea fonică și emisiile de gaze cu efect de seră provenite din transport. Evenimentele comunitare și parteneriatele locale întăresc participarea populației, crescând totodată notorietatea și utilizarea serviciului Bikes4Rent. |
| ESTIMAREA COSTURILOR ȘI SURSE DE FINANȚARE: | COST ESTIMAT: Biharia: 50 000 RON Derecske: 5 milioane HUF SURSE POSIBILE DE FINANȚARE: programe ale Uniunii Europene (Interreg, LIFE); TOP Plusz (HU), Programul Operațional Regional Nord-Vest 2021-2027 (RO); bugetul administrației locale. |
| CADRU TEMPORAL / CALENDAR: | Măsură pe termen scurt și mediu (2026–2035) PRINCIPALELE JALOANE: 2026: achiziționarea bicicletelor Bikes4Rent, crearea sistemului online de rezervare; 2026-2027: lansarea serviciului Bikes4Rent, desfășurarea de campanii de promovare; 2028-2035: extinderea sau modificarea serviciului în funcție de cerere, organizarea de programe de conștientizare, campanii și evenimente periodice pentru bicicliști. |
| ORGANIZAȚIE RESPONSABILĂ / ACTORI: | RESPONSABIL: Primăria Comunei Biharia; Primăria Orașului Derecske PARTENERI: organizații civile locale (cluburi de ciclism, asociații sportive); instituțiile de învățământ; organizații turistice; operatorul site-ului Treeathlon. |
| RISCURI ȘI MĂSURI DE ATENUARE: | PARTICIPARE ȘI INTERES SCĂZUTE ALE POPULAȚIEI FAȚĂ DE CAMPANIE – Organizarea de programe comunitare atractive, implicarea școlilor, a organizațiilor civile și a întreprinderilor locale, precum și comunicare online și locală continuă. GRAD SCĂZUT DE UTILIZARE A SERVICIULUI BIKES4RENT – Promovarea serviciului prin campanii de conștientizare, evenimente comunitare, precum și dezvoltarea sa continuă pe baza feedbackului utilizatorilor. |
| MENȚINERE ȘI SUSTENABILITATE: | Localitățile operează serviciul Bikes4Rent și după încheierea proiectului și asigură întreținerea bicicletelor. Bikes4Rent poate fi menținut pe termen lung prin monitorizarea continuă a cererii, precum și prin utilizarea serviciului în cadrul programelor și evenimentelor școlare și comunitare. |

# Cadrul de implementare

## Coordonarea implementării

Coordonarea implementării Planului de Acțiune Comun Treeathlon revine în primul rând Primăriei Orașului Derecske și Primăriei Comunei Biharia. Conducerea implementării se bazează pe structurile organizatorice și de parteneriat existente ale celor două administrații locale, care asigură realizarea coordonată a măsurilor și integrarea acestora în procesele de protecția mediului, de adaptare climatică și de dezvoltare urbană ale localităților.

În realizarea fiecărei măsuri, responsabilitățile sunt adaptate naturii intervenției respective. În cazul investițiilor de dezvoltare a infrastructurii verzi, de gestionare a apei bazată pe natură și în spațiile publice, sarcinile de coordonare sunt îndeplinite de unitățile organizatorice competente ale administrațiilor locale, de furnizorii de servicii de gospodărire urbană și de partenerii de specialitate. La realizarea programelor de conștientizare, de educație ecologică și comunitare se implică activ și instituțiile de învățământ, organizațiile civile, atelierele de specialitate, actorii economici și comunitățile locale.

Implementarea este sprijinită de consultări periodice de specialitate, de întâlniri comune de proiect și de foruri de parteneriat transfrontalier. Acestea asigură armonizarea măsurilor celor două localități, schimbul reciproc de experiență, precum și gestionarea comună a eventualelor dificultăți de implementare. În cadrul coordonării, o atenție deosebită se acordă evaluării continue a gradului de pregătire, a posibilităților de finanțare, a calendarului și a impactului de mediu al fiecărei măsuri.

Obiectivul celor două administrații locale este ca măsurile Planului de Acțiune să se integreze treptat în practica de dezvoltare pe termen lung a localităților și să joace un rol determinant, și după încheierea proiectului, în domeniul dezvoltării infrastructurii verzi, al adaptării climatice, al mobilității sustenabile și al conștientizării ecologice.

## Implicarea continuă a actorilor locali

Derecske și Biharia acordă o importanță deosebită aplicării abordării participative și implicării active a actorilor locali în cursul implementării Planului de Acțiune Treeathlon. Unul dintre obiectivele fundamentale ale proiectului este ca soluțiile bazate pe natură, mobilitatea sustenabilă și atitudinea responsabilă față de mediu să nu apară exclusiv ca inițiativă a administrației locale, ci să se realizeze cu participarea activă a comunităților locale. Obiectivul celor două localități este ca parteneriatele create în cadrul proiectului să se mențină în perioada de implementare și dincolo de aceasta și să sprijine pe termen lung fundamentarea de specialitate, acceptarea socială și sustenabilitatea măsurilor.

În cursul pregătirii proiectului Treeathlon, în ambele localități au avut loc consultări de specialitate, ateliere cu părțile interesate și chestionare adresate populației, care au furnizat informații valoroase despre nevoile locale și prioritățile de dezvoltare. Rețeaua de parteneriat astfel creată oferă o bază adecvată și pentru implementarea Planului de Acțiune. În ultimii ani, cele două administrații locale au dobândit experiență în numeroase proiecte naționale și internaționale în domeniul planificării participative, al implicării comunitare și al cooperării transfrontaliere, experiență pe care doresc să o valorifice și în realizarea măsurilor proiectului Treeathlon și ale planului de acțiune comun.

Un rol determinant în coordonare îl au unitățile organizatorice ale administrațiilor locale care se ocupă de dezvoltarea și gospodărirea urbană, precum și de managementul de proiect, care lucrează în strânsă cooperare cu instituțiile de învățământ, cu specialiștii în protecția mediului și a naturii, cu organizațiile civile, cu actorii economici și cu populația locală. O atenție deosebită primesc intervențiile care vizează direct spațiile publice, spațiile verzi, gestionarea apei sau transportul sustenabil, întrucât realizarea acestora poate avea succes pe termen lung doar cu o cooperare socială largă.

Cele două localități consideră importantă și implicarea activă a copiilor și tinerilor, întrucât educația ecologică și conștientizarea responsabilă față de mediu reprezintă unul dintre pilonii determinanți ai proiectului Treeathlon. Locuitorii și comunitățile locale, instituțiile de învățământ și organizațiile civile pot juca un rol important nu doar în programele de conștientizare, ci și în plantările de arbori, în acțiunile de dezvoltare a biodiversității, în activitățile de monitorizare și în organizarea de evenimente comunitare.

Implicarea actorilor locali se realizează pe mai multe niveluri, asigurând integrarea continuă a experiențelor și feedbackului dobândite în cursul implementării în execuția Planului de Acțiune Comun:

consultări periodice de specialitate și de parteneriat transfrontalier;

ateliere tematice, foruri comunitare și întâlniri cu părțile interesate;

consultări cu populația și posibilități de exprimare a opiniei online;

plantări comunitare de arbori, acțiuni de voluntariat, Zilele Treeathlon și alte evenimente de conștientizare;

programe școlare de educație ecologică și activități educaționale în aer liber;

utilizarea platformelor de comunicare comunitară și a instrumentelor digitale de informare.

Cercul actorilor locali poate fi extins în continuare în cursul implementării, în funcție de specificul fiecărei măsuri. Obiectivul celor două administrații locale este ca rețeaua de cooperare creată ca rezultat al proiectului Treeathlon să rămână activă și după încheierea proiectului și să sprijine pe termen lung eforturile localităților de dezvoltare a infrastructurii verzi, de adaptare climatică, de dezvoltare a transportului sustenabil și de conștientizare ecologică.

## Calendarul implementării

Capitolul prezintă calendarul implementării Planului de Acțiune Comun Treeathlon sub forma unei diagrame Gantt. Calendarul oferă o imagine de ansamblu asupra desfășurării temporale planificate a fiecărei măsuri, asupra legăturilor dintre acestea și asupra perioadei de implementare preconizate. Un calendar bine structurat contribuie la realizarea coordonată a intervențiilor, sprijină utilizarea eficientă a resurselor și facilitează urmărirea și evaluarea periodică a progresului. Întrucât unele activități de tip soft sau de campanie se preconizează că vor fi realizate în fiecare an, calendarul acestora a fost stabilit acoperind întreaga perioadă de planificare (între 2026 și 2035). În tabel, în dreptul fiecărei activități, se menționează dacă proiectul respectiv este deja realizat parțial în cadrul Treeathlon (T), dacă urmează să se solicite finanțare în viitor (P) sau dacă activitatea poate fi continuată din fonduri bugetare locale (F).

| ACȚIUNE | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dezvoltarea spațiilor verzi urbane și plantarea arborilor pe străzi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 1.1. – Trees4NextGen: străzi verzi și program de adopție a arborilor | T | T | F/P | F/P | F/P | F/P | F/P | F/P | F/P | F/P |
| Activitatea 1.2. – Micropăduri urbane și program de perdele forestiere de protecție la Derecske |  |  | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Activitatea 1.3. – Grădină comunitară și livadă urbană la Derecske |  |  | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Activitatea 1.4. – Grădini ale biodiversității în Biharia și Derecske | T | T | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Reținerea apei și gestionarea sustenabilă a apelor pluviale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 2.1. – Grădini de ploaie urbane și program de gestionare a apelor pluviale în Biharia și Derecske |  |  | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Activitatea 2.2. – Program de reținere a apei la scară peisajeră la Derecske |  |  | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Gestionarea sustenabilă a deșeurilor și compostarea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 3.1. – Program circular de gestionare a deșeurilor verzi și de compostare |  |  | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Încurajarea mobilității urbane sustenabile |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 4.1. – Program de dezvoltare a infrastructurii și serviciilor pentru bicicliști | T | T | F/P | F/P | F/P | F/P | F/P | F/P | F/P | F/P |
| Reducerea poluării provenite din transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 5.1. – Străzi liniștite – Temperarea traficului în zonele rezidențiale din Biharia și Derecske |  |  | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Conștientizarea populației și educația ecologică |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea 6.1. – Programul Comunitatea Verde Treeathlon | T | T | F | F | F | F | F | F | F | F |
| Activitatea 6.2. – Traseul tematic Treeathlon la Derecske |  |  | P | P | P | P | P | P | P | P |
| Activitatea 6.3. – Campania de mobilitate „E bine să mergi cu bicicleta!” | T | T | F | F | F | F | F | F | F | F |

## Sinteza finanțării

Capitolul prezintă, în formă sintetică și tabelară, resursele financiare estimate și cadrul de finanțare necesare implementării Planului de Acțiune Comun Treeathlon. Pentru realizarea cu succes a măsurilor planificate este indispensabilă asigurarea resurselor financiare necesare, precum și a capacităților umane și organizatorice. Scopul capitolului este de a prezenta sursele financiare pe care localitățile intenționează să se bazeze în realizarea fiecărei măsuri. Sinteza oferă o bază pentru evaluarea realismului financiar și a sustenabilității implementării.

În ceea ce privește sursa de finanțare, trebuie evidențiate următoarele aspecte. Costul estimat centralizat în tabelul de mai jos, în valoare totală de aproximativ 6 950 000 RON, respectiv 697,5 milioane HUF (cca. 1 335 000, respectiv 1 960 000 EUR), reprezintă o povară financiară semnificativă pentru cele două localități. Cu excepția câtorva elemente deja finanțate în cadrul proiectului Treeathlon, această sumă nu este disponibilă nici din bugetul actual al proiectului Treeathlon și nici exclusiv din resursele proprii ale administrațiilor locale. Prin urmare, realizarea marii majorități a activităților incluse în Planul de Acțiune depinde de obținerea cu succes a unor surse de finanțare viitoare, în special prin programe de dezvoltare naționale (Programe Operative din România și Ungaria) și europene (de ex. Interreg, LIFE). În consecință, sursele posibile de finanțare menționate la fiecare măsură au un caracter informativ și nu reprezintă o garantare a fondurilor; ritmul și amploarea implementării depind în mare măsură de ritmul și succesul cu care cele două localități vor reuși să atragă aceste fonduri nerambursabile.

| ACȚIUNE | Cost estimat |  | Finanțat prin proiectul Treeathlon? |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Biharia | Derecske: |  |
| Dezvoltarea spațiilor verzi urbane și plantarea arborilor pe străzi |  |  |  |
| Activitatea 1.1. – Trees4NextGen: străzi verzi și program de adopție a arborilor | 3 000 000 RON | 250 milioane HUF | parțial (procurarea și plantarea a 1000 buc arbori) |
| Activitatea 1.2. – Micropăduri urbane și program de perdele forestiere de protecție la Derecske | 0 RON | 100 milioane HUF | nu |
| Activitatea 1.3. – Grădină comunitară și livadă urbană la Derecske | 0 RON | 30 milioane HUF | nu |
| Activitatea 1.4. – Grădini ale biodiversității în Biharia și Derecske | 500 000 RON | 20 milioane HUF | Parțial (grădina de biodiversitate Biharia) |
| Reținerea apei și gestionarea sustenabilă a apelor pluviale |  |  |  |
| Activitatea 2.1. – Grădini de ploaie urbane și program de gestionare a apelor pluviale în Biharia și Derecske | 700 000 RON | 50 milioane HUF | nu |
| Activitatea 2.2. – Program de reținere a apei la scară peisajeră la Derecske | 0 RON | 10 milioane HUF | nu |
| Gestionarea sustenabilă a deșeurilor și compostarea |  |  |  |
| Activitatea 3.1. – Program circular de gestionare a deșeurilor verzi și de compostare | 500 000 RON | 45 milioane HUF | nu |
| Încurajarea mobilității urbane sustenabile |  |  |  |
| Activitatea 4.1. – Program de dezvoltare a infrastructurii și serviciilor pentru bicicliști | 700 000 RON | 50 milioane HUF | parțial (Bikes4Rent, centrul de cicloturism) |
| Reducerea poluării provenite din transport |  |  |  |
| Activitatea 5.1. – Străzi liniștite – Temperarea traficului în zonele rezidențiale din Biharia și Derecske | - 1 400 000 RON | 100 milioane HUF | nu |
| Conștientizarea populației și educația ecologică |  |  |  |
| Activitatea 6.1. – Programul Comunitatea Verde Treeathlon | - 100 000 RON | 7,5 milioane HUF | parțial |
| Activitatea 6.2. – Traseul tematic Treeathlon la Derecske | 0 RON | 30 milioane HUF | nu |
| Activitatea 6.3. – Campania de mobilitate „E bine să mergi cu bicicleta!” | 50 000 RON | 5 milioane HUF | parțial (serviciul Bikes4Rent) |
| TOTAL: | 6 950 000 RON | 697,5 milioane HUF |  |
|  | 1 335 000 EUR | 1 960 000 EUR |  |

## Monitorizare și evaluare

Condiția de bază a succesului pe termen lung al Planului de Acțiune Treeathlon este ca rezultatele intervențiilor realizate să poată fi urmărite, evaluate și, la nevoie, dezvoltate în continuare în mod continuu. Scopul sistemului de monitorizare și evaluare este urmărirea continuă a progresului implementării, evaluarea gradului de atingere a obiectivelor strategice, precum și asigurarea posibilității de ajustare flexibilă a execuției atunci când este necesar.

Coordonarea activităților de monitorizare revine unităților organizatorice competente de dezvoltare și management de proiect ale Primăriei Orașului Derecske și ale Primăriei Comunei Biharia, în cooperare cu partenerii de specialitate implicați. La începutul implementării, cele două administrații locale desemnează un grup comun de lucru pentru monitorizare, în care participă reprezentanți ai administrațiilor locale, ai instituțiilor relevante și, la nevoie, experți externi și reprezentanți ai unor organizații de specialitate. Sarcina grupului de lucru este coordonarea proceselor de monitorizare, evaluarea datelor, precum și pregătirea modificărilor necesare în cursul implementării.

Sistemul de monitorizare se bazează pe colectarea, analiza și evaluarea periodică a datelor. Indicatorii de rezultat aferenți obiectivelor strategice (indicatori de outcome), precum și indicatorii de output ai fiecărei măsuri fac deopotrivă măsurabile progresul și impactul intervențiilor. Administrațiile locale își propun să utilizeze, în cadrul monitorizării, într-o proporție cât mai mare, evidențele administrative disponibile, bazele de date statistice, bazele de date digitale ale proiectului Treeathlon, precum și rezultatele evaluărilor la fața locului. Ca parte a monitorizării, se evaluează periodic și indicatori climatici locali simpli – de exemplu acoperirea cu coronament, întinderea spațiilor verzi favorabile biodiversității, cantitatea de ape pluviale reținute la fața locului sau ponderea modurilor de transport sustenabile.

Baza sistemului de monitorizare o constituie cadastrul digital al arborilor realizat în cadrul proiectului Treeathlon, care poate fi completat și dezvoltat într-o bază de date de mediu ce funcționează pe baza unei metodologii comune, dar ca evidență de sine stătătoare pentru fiecare localitate. Pe lângă fondul de arbori existent, sistemul înregistrează continuu arborii plantați în cadrul proiectului, amplasamentele de dezvoltare a biodiversității, instalațiile de reținere a apei bazate pe natură, spațiile verzi de-a lungul drumurilor publice vizate de amenajări etc. Evidența permite urmărirea pe termen lung a stării amenajărilor, a ratei de supraviețuire a vegetației plantate, a evoluției zonelor de biodiversitate și a eficacității soluțiilor bazate pe natură.

Un element important al sistemului de monitorizare este și colectarea comunitară de date (citizen science). Cu implicarea instituțiilor de învățământ, a organizațiilor civile și a voluntarilor, administrațiile locale oferă posibilitatea de a observa fondul de arbori al localităților, speciile de păsări și polenizatori, precum și alți indicatori de mediu. Monitorizarea comunitară nu doar contribuie cu informații valoroase la evaluarea stării mediului, ci întărește și conștiința ecologică a populației și responsabilitatea față de valorile naturale locale.

Grupul de lucru pentru monitorizare întocmește anual un raport de progres care evaluează execuția Planului de Acțiune, gradul de atingere a obiectivelor strategice și rezultatele fiecărei măsuri. Dacă evaluarea o justifică, grupul de lucru propune modificarea măsurilor sau pregătirea unor noi intervenții. O revizuire cuprinzătoare a Planului de Acțiune este recomandată o dată la doi ani, pentru ca documentul să se poată adapta în continuare la schimbările condițiilor de mediu, sociale și de finanțare.

Rezultatele monitorizării vor fi accesibile public în cadrul unor rapoarte disponibile online. Aceasta nu doar asigură transparența funcționării administrațiilor locale, ci contribuie și la informarea continuă a populației, la consolidarea participării comunitare și la sustenabilitatea pe termen lung a rezultatelor proiectului Treeathlon.

Tabelele de mai jos conțin indicatorii de rezultat ai Planului de Acțiune Comun, precum și indicatorii de output aferenți fiecărei acțiuni. Valorile de bază și valorile-țintă ale indicatorilor de rezultat vor fi stabilite de către administrațiile locale pe parcursul anului 2027, în măsura în care datele relevante vor fi disponibile.

| Indicatori de rezultat Derecske | Valoare de bază (2027) | Valoare-țintă (2035) | Sursă, metodă de măsurare |
| --- | --- | --- | --- |
| SC1 – Creșterea spațiilor verzi urbane și conservarea fondului de arbori |  |  |  |
| Suprafața de spațiu verde pe cap de locuitor (m²/loc.) | N/A | N/A | KSH, raportări ale administrației locale |
| Ponderea acoperirii cu coronament în intravilan (%) | N/A | N/A |  |
| SC2 – Reținerea apelor pluviale la fața locului și tratarea apei bazată pe natură |  |  |  |
| Reducerea cantității de ape pluviale evacuate din localitate (%) | N/A | N/A | KSH, raportări ale administrației locale |
| Ponderea intravilanului dotat cu soluții de gestionare a apei bazate pe natură (%) | N/A | N/A |  |
| SC3 – Reducerea deșeurilor și răspândirea compostării |  |  |  |
| Ponderea gospodăriilor care practică compostarea (%) | N/A | N/A | KSH, raportări ale administrației locale |
| Cantitatea de deșeuri municipale depozitate pe cap de locuitor (kg/loc.) | N/A | N/A |  |
| SC4 – Creșterea ponderii modurilor de transport active (mersul cu bicicleta, mersul pe jos) |  |  |  |
| Ponderea persoanelor care se deplasează cu bicicleta (%) | N/A | N/A | KSH, raportări ale administrației locale |
| Ponderea persoanelor care se deplasează pe jos (%) | N/A | N/A |  |
| Reducerea ponderii deplasărilor scurte cu automobilul (<1,5 km) (%) | N/A | N/A |  |
| SC5 – Reducerea emisiilor și a zgomotului provenite din transport |  |  |  |
| Variația concentrației de PM10 sau NO₂ provenite din transport (%) | N/A | N/A | KSH, raportări ale administrației locale |
| Creșterea ponderii străzilor cu trafic temperat (20-30 km/h) (%) | N/A | N/A |  |
| Reducerea traficului auto mediu măsurat pe străzile cu trafic temperat (%) | N/A | N/A |  |
| SC6 – Consolidarea conștientizării populației și a educației ecologice |  |  |  |
| Ponderea locuitorilor care participă la programe de conștientizare (%) | N/A | N/A | KSH, raportări ale administrației locale |
| Ponderea elevilor implicați în programe de educație ecologică (%) | N/A | N/A |  |
| Ponderea locuitorilor care participă la activități de voluntariat (%) | N/A | N/A |  |

| Indicatori de rezultat Biharia | Valoare de bază (2027) | Valoare-țintă (2035) | Sursă, metodă de măsurare |
| --- | --- | --- | --- |
| SC1 – Creșterea spațiilor verzi urbane și conservarea fondului de arbori |  |  |  |
| Suprafața de spațiu verde pe cap de locuitor (m²/loc.) | N/A | N/A | INS, raportări ale administrației locale |
| Ponderea acoperirii cu coronament în intravilan (%) | N/A | N/A |  |
| SC2 – Reținerea apelor pluviale la fața locului și tratarea apei bazată pe natură |  |  |  |
| Reducerea cantității de ape pluviale evacuate din localitate (%) | N/A | N/A | INS, raportări ale administrației locale |
| Ponderea intravilanului dotat cu soluții de gestionare a apei bazate pe natură (%) | N/A | N/A |  |
| SC3 – Reducerea deșeurilor și răspândirea compostării |  |  |  |
| Ponderea gospodăriilor care practică compostarea (%) | N/A | N/A | INS, raportări ale administrației locale |
| Cantitatea de deșeuri municipale depozitate pe cap de locuitor (kg/loc.) | N/A | N/A |  |
| SC4 – Creșterea ponderii modurilor de transport active (mersul cu bicicleta, mersul pe jos) |  |  |  |
| Ponderea persoanelor care se deplasează cu bicicleta (%) | N/A | N/A | INS, raportări ale administrației locale |
| Ponderea persoanelor care se deplasează pe jos (%) | N/A | N/A |  |
| Reducerea ponderii deplasărilor scurte cu automobilul (<1,5 km) (%) | N/A | N/A |  |
| SC5 – Reducerea emisiilor și a zgomotului provenite din transport |  |  |  |
| Variația concentrației de PM10 sau NO₂ provenite din transport (%) | N/A | N/A | INS, raportări ale administrației locale |
| Creșterea ponderii străzilor cu trafic temperat (20-30 km/h) (%) | N/A | N/A |  |
| Reducerea traficului auto mediu măsurat pe străzile cu trafic temperat (%) | N/A | N/A |  |
| SC6 – Consolidarea conștientizării populației și a educației ecologice |  |  |  |
| Ponderea locuitorilor care participă la programe de conștientizare (%) | N/A | N/A | INS, raportări ale administrației locale |
| Ponderea elevilor implicați în programe de educație ecologică (%) | N/A | N/A |  |
| Ponderea locuitorilor care participă la activități de voluntariat (%) | N/A | N/A |  |

| Indicator de output | Valoare-țintă (2035) |  | Sursă, metodă de măsurare |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Derecske | Biharia |  |
| Dezvoltarea spațiilor verzi urbane și plantarea arborilor pe străzi |  |  |  |
| Activitatea 1.1. – Trees4NextGen: străzi verzi și program de adopție a arborilor |  |  |  |
| Numărul de arbori din spațiile publice plantați și înregistrați anual (buc.) | 2000 | 2000 | raport de monitorizare, raportări ale administrației locale |
| Suprafața spațiilor verzi stradale amenajate (m²) | 5000 | 5000 |  |
| Numărul de locuitori/comunități participante la programul de adopție a arborilor (buc.) | 200 | 200 |  |
| Activitatea 1.2. – Micropăduri urbane și program de perdele forestiere de protecție la Derecske |  |  |  |
| Suprafața micropădurilor și perdelelor forestiere de protecție create (m2) | 5000 | N/A | raport de monitorizare, raportări ale administrației locale |
| Numărul de arbori și arbuști plantați (buc.) | 20000 | N/A |  |
| Activitatea 1.3. – Grădină comunitară și livadă urbană la Derecske |  |  |  |
| Suprafața grădinii comunitare și a livezii create (m2) | 500 | N/A | raport de monitorizare, raportări ale administrației locale |
| Numărul de locuitori participanți la program (pers.) | 20 | N/A |  |
| Activitatea 1.4. – Grădini ale biodiversității în Biharia și Derecske |  |  |  |
| Suprafața spațiilor verzi favorabile biodiversității create sau reabilitate (m²) | 5000 | 5000 | raport de monitorizare, raportări ale administrației locale |
| Numărul de hoteluri pentru insecte instalate (buc.) | 10 | 10 |  |
| Reținerea apei și gestionarea sustenabilă a apelor pluviale |  |  |  |
| Activitatea 2.1. – Grădini de ploaie urbane și program de gestionare a apelor pluviale în Biharia și Derecske |  |  |  |
| Numărul de instalații de gestionare a apei bazate pe natură pentru reținerea apei create (de ex. grădină de ploaie, bioswale) (buc.) | 4 | 2 | raport de monitorizare, raportări ale administrației locale |
| Numărul de gospodării participante la programul de colectare a apei de ploaie (buc.) | 200 | 100 |  |
| Activitatea 2.2. – Program de reținere a apei la scară peisajeră la Derecske |  |  |  |
| Numărul de amplasamente de reținere a apei create sau amenajate (buc.) | 3 | N/A | raport de monitorizare, raportări ale administrației locale |
| Suprafața terenurilor agricole incluse în reținerea temporară a apei (ha) | 10 | N/A |  |
| Gestionarea sustenabilă a deșeurilor și compostarea |  |  |  |
| Activitatea 3.1. – Program circular de gestionare a deșeurilor verzi și de compostare |  |  |  |
| Numărul de gospodării și instituții implicate în programul de compostare (buc.) | 200 | 100 | raport de monitorizare, raportări ale administrației locale |
| Numărul de puncte comunitare de compostare create (buc.) | 2 | 1 |  |
| Încurajarea mobilității urbane sustenabile |  |  |  |
| Activitatea 4.1. – Program de dezvoltare a infrastructurii și serviciilor pentru bicicliști |  |  |  |
| Numărul de utilizatori ai serviciului Bikes4Rent (pers.) | 400 | 200 | raport de monitorizare, raportări ale administrației locale |
| Numărul de puncte de servicii pentru bicicliști create sau dezvoltate (buc.) | 4 | 2 |  |
| Numărul de trasee sigure pentru bicicliști create (buc.) | 4 | 2 |  |
| Reducerea poluării provenite din transport |  |  |  |
| Activitatea 5.1. – Străzi liniștite – Temperarea traficului în zonele rezidențiale din Biharia și Derecske |  |  |  |
| Numărul de străzi cu trafic temperat (buc.) | 4 | 2 | raport de monitorizare, raportări ale administrației locale |
| Numărul de intervenții de temperare a traficului realizate (buc.) | 8 | 4 |  |
| Conștientizarea populației și educația ecologică |  |  |  |
| Activitatea 6.1. – Programul Comunitatea Verde Treeathlon |  |  |  |
| Numărul de programe școlare de protecția mediului realizate (buc.) | 10 | 10 | raport de monitorizare, raportări ale administrației locale |
| Numărul de elevi implicați în programe (pers.) | 200 | 100 |  |
| Numărul de evenimente de protecția mediului și de conștientizare realizate (buc.) | 10 | 10 |  |
| Numărul de locuitori participanți la programe (pers.) | 2000 | 1000 |  |
| Activitatea 6.2. – Traseul tematic Treeathlon la Derecske |  |  |  |
| Numărul de trasee tematice create (buc.) | 1 | N/A | raport de monitorizare, raportări ale administrației locale |
| Numărul de participanți la programele educaționale și comunitare aferente traseului tematic (pers./an) | 50 | N/A |  |
| Activitatea 6.3. – Campania de mobilitate „E bine să mergi cu bicicleta!” |  |  |  |
| Numărul de evenimente pentru bicicliști organizate (buc.) | 10 | 10 | raport de monitorizare, raportări ale administrației locale |
| Numărul de participanți la programele de mobilitate (pers.) | 400 | 200 |  |
| Numărul de locuitori atinși de campaniile de conștientizare (pers.) | 2000 | 1000 |  |

# Date editoriale

Titlul proiectului: Treeathlon – „Soluții urbane sustenabile la scară mică pentru îmbunătățirea serviciilor ecosistemice și reducerea poluării provenite din transport în Biharia și Derecske” – ROHU00467 Editor responsabil / beneficiar: Primăria Orașului Derecske Data publicării: 29 mai 2026 Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană prin programul Interreg, cu cofinanțarea României și a Ungariei. Pentru conținutul studiului răspund autorul (autorii). Conținutul prezentului material nu reflectă neapărat poziția oficială a Uniunii Europene.